DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 578-2018-505207

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Pavel Dvořáček |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty Provozovna, koresp. adresa: xxxxx, 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Dvořáčkem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: |  |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČO: | 65945735 |
| DIČ: | CZxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Fyzická osoba |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 16.05.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Řevnov“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a 
Dodatku č. 1.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu prací, při nichž nedošlo k realizaci dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, se dodatečně u této dílčí části díla mění počet MJ, a to takto:

3.4.2.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů

- původní rozsah MJ:		1

cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 5 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 5 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Výše uvedená dílčí část díla nebyla fakturována. Smluvní strany tímto Dodatkem potvrzují, že vůči sobě nemají již žádné další závazky, a že faktura č. 4050100247 byla fakturou konečnou.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 860 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 597 700,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 121 920,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 579 720,00 Kč |
| DPH 21 % | 331 741,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 911 461,00 Kč |

Článek IV.

- Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Dodatek č. 2

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad | Ing. Pavel Dvořáček |
| --- | --- |
| Místo: Tábor 25.9.2024 elektronicky podepsáno | Místo: Planá nad Lužnicí 26.9.2024 elektronicky podepsáno |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Pavel Dvořáček reprezentant plnění závazku |

| Položkový výkaz činností - KoPÚ Řevnov - Dodatek č. 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5+4* | 1 500 | 13 500 | 31.8.2019 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 000 | 18 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 294** | 800 | 235 200 | 31.10.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 1 | 2 000 | 2 000 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 | 10 000 | 0 | 31.10.2019 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 1** | 5 000 | 0 | 31.3.2020 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 108 | 2 600 | 280 800 | 31.5.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 14 | 5 000 | 70 000 | 31.5.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 | - |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 294** | 300 | 88 200 | 31.8.2020 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 500 | 0 | - |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 381 | 400 | 152 400 | 31.10.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 860 100 | 31.10.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 294** | 700 | 205 800 | 31.10.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 700 | 14 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 300 | 7 500 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 25 | 300 | 7 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 381 | 900 | 342 900 | 31.10.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 597 700 |  |
| 3.6 | Mapové dílo | ha | 381 | 320 | 121 920 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 121 920 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 860 100 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 597 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 121 920 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 579 720 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 331 741 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 911 461 Kč |  |
| *) Počet bodů podle vyjádření ZKI vstupujících do revize bodových polí ve tvaru ZhB+PPBP |  |  |  |  |  |  |
| **) Výměra bez lesních pozemků, lesní pozemky byly vytyčeny a předány vlastníkům v terénu. Příslušný vytyčovací elaborát byl odevzdán na KP Tábor. Plochy lesních pozemků budou zahrnuty do KoPÚ jako parcely řešené a podkladem pro půběh jejichc hranice, v rámci návrhu KoPÚ, bude příslušnýc vytyčovací elaborát. |  |  |  |  |  |  |