Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby

### IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“

a

P O P R spol. s r.o.

sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 2285

zastoupená Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 894044-511/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ev.č. SPU 330379/2023 uzavřené dne 21.11.2023,

ve znění Dodatku č. 1 ev.č. SPU 193346/2024 ze dne 27.5.2024

o provedení opravy stavby vodního díla

„Oprava vodní nádrže Chyjice“

spisová značka SZ SPU 292112/2023

(dále jen „Dodatek č. 2“)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“),

kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě zjištěných skutečností, kdy součástí projektové dokumentace na realizaci Díla nebyly práce související s úpravou vzdušného svahu hráze VN Chyjice, po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran

- mění Čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2 na toto znění:

4.2	Celková cena za provedení díla bez DPH činí	       	          1 850 000,00 Kč

DPH 21 % činí	                                             	                          388 500,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  	          2 238 500,00 Kč

Vícepráce:

Celková cena víceprací bez DPH činí                                            48 038,75 Kč

DPH 21 % činí	                                             	                           10 088,14 Kč

Celková cena víceprací vč. DPH činí                                             58 126,89 Kč

(cena víceprací byla stanovena v souladu s Čl. X Nepodstatná změna závazku, odst. 10.1)

Celková cena za provedení díla činí	1 898 038,75 Kč

DPH 21 % činí	   398 588,14 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                           2 296 626,89 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě devadesát šest tisíc šest set dvacet šest korun českých a  osmdesát devět haléřů)

- Objednatel informuje zhotovitele, že došlo ke změně zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele, z důvodu personálních změn na straně objednatele od doby uzavření Smlouvy, a to k nahrazení pana Mgr. Michala Gebharta, MBA panem Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D. na pozici ředitele Sekce krajinotvorby.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

- Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:

- rozpočet víceprací

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Praze dne 24. 9. 2024				V Hradci Králové dne 18. 9. 2024

………………………………………….	            		…………………………………

Ing. František Pavlík, Ph.D. 			    Ing. Vladimír Pražák

ředitel Sekce krajinotvorby	                                       jednatel

ČR - Státní pozemkový úřad 			       P O P R spol. s r.o.

Za správnost: Blanka Novotná