UID: spudms00000014910252

Číslo smlouvy objednatele: 1002-2017-514101	Číslo smlouvy zhotovitele: 110/2017

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | +420 602 448 126 ; +420 702 126 655 |
| E-mail : | trutnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 536 03 Pardubice |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | Wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 500069362/0800 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxxxxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

I.

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 1002-2017-514101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1-6, jejímž předmětem je provedení díla – Návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších.

- Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.10.2018 došlo k vložení nového bodu 10.10 v souvislosti v účinností GDPR.

- Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31.1.2019 došlo ke změně termínu plnění dílčí části fakturačního celku u fakturačního celku 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků.

- Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.5.2019 došlo ke změně měrných jednotek u fakturačních celků 3.4.2. zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3., zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 257/2013 Sb, zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků, 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 zákona a 3.6. mapové dílo.

- Dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2019 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Dodatkem č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020 se změnil termín splnění fakturačního celku 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace vodohospodářských staveb PSZ a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

- Dodatkem č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2020 došlo ke změně měrných jednotek u fakturačního celku 3.4.3. zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 257/2013 Sb., zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

- Dodatkem č. 3 došlo ke snížení ceny o 736 850 Kč bez DPH, tj. 17,25% původní ceny díla. Změna hodnoty závazku ze smlouvy byla řešena dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

- Dodatkem č. 6 došlo ke zvýšení ceny 2 400 Kč bez DPH, tj. 0,06% původní ceny díla. Změna hodnoty závazku ze smlouvy byla řešena dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 642 100 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 438 250 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 378 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 80 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 538 350 Kč |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 743 054 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 281 404 Kč |

II.

Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Čermná v Krkonoších. Zhotovitel zaslal dne 23.9.2024, pod čj.: SPU 378165/2024 žádost o ukončení SoD č. 1002-2017-514101, hlavního fakturačního celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Svoji žádost odůvodnil extrémním navýšením nákladů a neobvykle vysokou inflací, která se nedala předpokládat v době uzavření SoD v r. 2017. Dále žádost odůvodnil tím, že zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek nezadává jako součást Smlouvy na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně.

III.

Objednatel a zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že objednatel řádně zaplatil příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované plnění předmětu smlouvy o dílo, a to hlavního celku SoD Přípravné práce, Návrhové práce a Mapové dílo a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Celková výše uhrazených faktur za cenu díla činí 3 458 350,- Kč bez DPH.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny (etapa 3.7.), nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány. S ohledem na uvedené, smluvní strany výslovně prohlašují, že z titulu části díla, které nebyly ke dni podpisu této dohody provedeny, nemají vůči sobě po podpisu této dohody žádné vzájemné finanční nároky.

V.

1. Tato dohoda nabývá platnosti jejím podpisem smluvními stranami, účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dohody, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

3. Smluvní strany se dohodly, že dohodu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dohody, zašle objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění dohody v registru smluv zasláno potvrzení o uveřejnění dohody.

4. Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich shodné společné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu této dohody připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne 30.09.2024				V Pardubicích dne 26.09.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský	Ing. Pavel Cimpl

ředitel	jednatel GEOVAP, spol. s r.o.

Krajského pozemkového úřadu

pro Královéhradecký kraj

Státní pozemkový úřad

Příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha k Dohodě o ukončení smlouvy o dílo – KoPÚ v k.ú. Čermná v Krkonoších