Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 17/2022-504202

Č.j. objednatele: 373991/2024

UID: spudms00000014890468

SPIS č. j.: SP2304/2022-504202

# DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 17/2022-504202), uzavřené dne 15.7.2022

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Horoušany u Hostouně“ (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Jaroslava Váchalová, vrchní referent Pobočky Domažlice

Adresa: 																Haltravská 438, 344 01 Domažlice

Telefon: 															+ 420 727 956 737; + 420 727 956 739

E-mail:																domazlice.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČO: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 																Plzeň, Plachého 40

Zastoupený: 														Mgr. Barborou Salátovou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxx

Telefon: 															xxx

E-mail: 																xxx

ID DS: 																qzhp5bf

Bankovní spojení: 												Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 															5279999001/5500

IČO: 																	   	29099323

DIČ: 																	CZ29099323

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla v souladu ustanoveními bodu 3. Cena díla uzavřené smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s naplněním podmínek čl. 17. smlouvy analogicky s § 222 odst. 4. zákona č. 134/2019 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

- Zhotovitel a objednatel se spolu domluvili na změnách obvodu KoPÚ, které jsou nutné ke zdárnému dokončení díla. Tyto změny spolu sepsali v písemném záznamu č.j. SPU 365863/2024 ze dne 16.9.2024. Změnou obvodu KoPÚ došlo ke změnám MJ v níže uvedených dílčích částech.

- Změny jsou navrhovány s ohledem na zpracování všech dalších etap předmětné pozemkové úpravy tak, aby byl lépe naplněn smysl a účel těchto pozemkových úprav s tím, že objednatel o těchto zjištěních před zahájením původního výběrového řízení nevěděl.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny v počtu měrných jednotek těchto dílčích částí: 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1. Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11odst. 1 zákona a 6.4. Mapové dílo.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností a na změně celkové ceny díla

Změna celkové ceny díla

| Původní celková cena díla bez DPH | 1 328 382,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | +43 802,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 0,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 1 372 184,00 Kč |
| DPH 21% | 288 158,64 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 660 342,64 Kč |

Rekapitulace počtu MJ

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | +15 | 2 420,00 | +36 300,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | +1 | 1 210,00 | +1 210,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | +1 | +1 210,00 | +1 210,00 | 31.7.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +38 720,00 | -- |
| 6.3. | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | +1 | +2 057,00 | +2 057,00 | 31.8.2026 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | +1 | +2,057,00 | +2 057,00 | 30.6.2027 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +4 114,00 | -- |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | +1 | +968,00 | +968,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +968,00 | -- |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy a ve znění dodatků (č. 1, č. 2), která nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Domažlicích dne 30.09.										V Plzni dne 30.09.2024

Viz datum v elektronickém popisu							Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:													Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno										Elektronicky podepsáno

Ing. Jan Kaiser													Mgr. Barbora Salátová

vedoucí Pobočky Domažlice									jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad											POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

| Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horoušany u Hostouně |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 300,00 | 16 500,00 | 30.9.2023 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 116 | 1 210,00 | 140 360,00 | 30.6.2024 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 210,00 | 9 680,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 50 | 2 420,00 | 121 000,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 125 | 1 210,00 | 151 250,00 | 30.9.2024 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 125 | 1 210,00 | 151 250,00 | 31.7.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 590 040,00 | 31.8.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 125 | 2 057,00 | 257 125,00 | 31.8.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 9 | 1 210,00 | 10 890,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 1 210,00 | 12 100,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 10 | 1 210,00 | 12 100,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 12 100,00 | 12 100,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 14 399,00 | 14 399,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 8 228,00 | 8 228,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 3 025,00 | 3 025,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 125 | 2 057,00 | 257 125,00 | 30.6.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 100,00 | 24 200,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 5 | 4 840,00 | 24 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 14 399,00 | 14 399,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 8 228,00 | 8 228,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 3 025,00 | 3 025,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 661 144,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 125 | 968,00 | 121 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 121 000,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 590 040,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 661 144,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 121 000,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 372 184,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 288 158,64 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 660 342,64 |  |