# DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1123-2022-541100 ze dne 31. 10. 2022

# I.

- Smluvní strany

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dagmar Haltufovou, rada Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 900 759

E-mail: d.haltufova@spucr.ccz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Foltánek s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Perucká 1, 120 00 Praha 2, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338

Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: 8k7p399

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

DIČ: CZ24662976

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

#### II.
Preambule

- Tímto dodatkem dochází ke změně osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech: paní Ing. Dáša Zemanová a její kontaktní údaje jako tel. a e-mail jsou nahrazeny paní Ing. Dagmar Haltufovou, tel.: 725 900 759, e-mail: d.haltufova@spucr.cz.

- Předmětem Dodatku č. 2 ke Smlouvě je dále změna počtu měrných jednotek plnění dílčích etap 6.2.4. a 6.2.5. v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu. U dílčí etapy 6.2.4 dochází k navýšení počtu měrných jednotek z původních 177 na 179 měrných jednotek a u dílčí etapy 6.2.5 dochází k navýšení z původní 1 měrné jednotky na 3 měrné jednotky. V důsledku změn cen výše uvedených dílčích etap dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v bodě 6.2 Smlouvy o dílo č. 1123-2022-541100.

III.

#### Předmět dodatku

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2, podbody 6.2.4 a 6.2.5, které zní:

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 177 | 5 000,00 | 885 000,00 | 30.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 30.7.2024 |

se ruší a nahrazují se zněním následujícím:

- Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2, podbody 6.2.4 a 6.2.5

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 179 | 5 000,00 | 895 000,00 | 30.7.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 3 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30.7.2024 |

Tento dodatek byl vypracován na základě kladného stanoviska katastrálního úřadu podle § 9 odst. 6 z. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl objednateli doručen dne 17. 7. 2024.

Ke změnám počtu měrných jednotek dochází u dílčích etap.

6.2.4	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. − dochází ke zvýšení o 2 MJ.

6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona − dochází ke zvýšení o 2 MJ.

Jedná se o položky, u kterých nelze předem přesně stanovit počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem. Během zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu za účasti komise a vlastníků pozemků vyvstala potřeba úprav hranic předpokládaného obvodu KoPÚ a hranice obvodu KoPÚ a hranic neřešených pozemků byly upřesněny na základě šetření v terénu. Pro opravu geometrického a polohového určení některých nemovitostí bylo třeba navíc zaměřit i průběh navazujících hranic.

Větší objem prací – dle tohoto dodatku v celkové výši 4 MJ – proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v Příloze původní smlouvy, která pro část plnění 6.2.4 činí 5 000,-- Kč bez DPH a pro část plnění 6.2.5 činí 10 000,-- Kč bez DPH.

Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn zvýšena o 30 000,- Kč bez DPH, tj. o 36 300,- Kč včetně DPH pro fakturaci.

Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

IV.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva/Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| V Liberci dne 1. 10. 2024 | V Praze dne 30. 9. 2024 |
| Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Dalimil Foltánek jednatel Foltánek s.r.o. |