- DODATEK č. 1

- ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

Lokální biocentrum LBC4 v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 3831, 779 00 Olomouc

Tel.:						+420 724 736 356

E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 	FLORSTYL s.r.o.

Sídlo: 	náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

zastoupený:                                               	Ing. Aleš Galář, jednatel

tel./fax:                                                      +420 xxxx

e-mail:                                                       xxxxx

ID DS:	   	ati6puk

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxx

tel./fax:                                                                 +420 xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           ČSOB, a.s.

číslo účtu:	           272699038/0300

IČO:	           60731346

DIČ:	           CZ60731346 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně.

Čl.I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, kterou se mění hodnota závazku, a to výměna sadbového materiálu.

Z důvodu nedostatku sazenic jeřábu břeku (Sorbus torminalis) na trhu dojde k záměně tohoto druhu stromu v počtu 528 kusů za sazenice lípy srdčité (Tilia cordata) a javoru mléče (Acer platanoides), a to v počtu 264 ks javor mléč, 264 ks lípa srdčitá.

Změna byla odsouhlasena autorským dozorem.

Uvedené změny se promítly do položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který je přílohou tohoto dodatku.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | M | 02650381 | jeřáb břek /Sorbus torminalis/ 150-200cm | Kus | 528,000 | 169,40 | 89 443,20 | méněpráce |
| 13 | M | 02650443 | Lípa srdčitá (Tilia cordata), 150 cm, bal. | kus | 264,000 | 113,34 | 29 921,76 | vícepráce |
| 14 | M | 02650446 | Javor mléč (Acer platanoides), 150 cm, bal | kus | 264,000 | 113,34 | 29 921,76 | vícepráce |

Tímto dodatkem č. 1 se na základě výše uvedených změn mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla:

Původní celková cena dle SoD bez DPH	1 900 131,50 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1	+ 59 843,52 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	- 89 443,20 Kč

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1:

bez DPH činí                                                                        	  1 870 531,82 Kč

DPH 21 % činí	                                                   392 811,68 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	2 263 343,50 Kč

Z toho:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                            1 401 861,83 Kč

DPH 21 % činí		                                                      294 390,98 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                   1 696 252,81 Kč

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                              468 669,99 Kč

DPH 21 % činí		                                                       98 420,70 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí             567 090,69 Kč

Cena za zajištění následné péče zůstává beze změn.

Celkově se cena díla snižuje o 29 599,68 Kč bez DPH.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto nepodstatné změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Čl.II  Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 850-2024-521101, č. sml.  zhotovitele 01-0659 uzavřená dne 22. 8. 2024 nemění.

- Nedílnou přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet s vyznačenými změnami u výsadby – LBC4.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

| V Olomouci dne 3. 10. 2024 | V Kunovicích dne 3. 10. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Zhotovitel Ing. Aleš Galář, jednatel |