Dodatek č. 9

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupen:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,

Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Telefon:	+420 724  945 188

E-mail:	xxx

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Geocart CZ spol. s r.o.

sídlo:	Purkyňova 656/143, 612 00 Brno

zastoupen:	Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Telefon:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	3v2d84r

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100

IČ:	25567179

DIČ:	CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

vedeném:	U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

# Předmět a důvod dodatku

  - Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků z 30. 9. 2024 nově na 28.2.2025, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Termín se mění z důvodu systemizace a delimitace pobočky Frýdek-Místek k 1.7.2024, což má vliv na kontinuitu správních činností nezaviněných zhotovitelem. Z tohoto důvodu se mění u objednatele osoba ve věcech technických, adresa, telefon a email.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocart CZ spol. s r.o.

Místo: Ostrava	Místo: Brno

Datum: 27. 09. 2024	Datum: 27. 09. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Mgr. Dana Lišková		Jméno: Bc. Ondřej Hrdlička, 
Ing. Pavel Svoboda

Funkce: Ředitelka Krajského pozemkového	Funkce: jednatelé společnosti

úřadu pro Moravskoslezský kraj

PŘÍLOHA Č. 1 – POLOŽKOVÝ VÝKAZ ČINNOSTÍ