# Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 399-2022-520204 uzavřené dne 25. 10. 2022 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

- Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

na adrese Fritzova4260/4, 589 01 Jihlava

Zastoupená: 	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ

pro Kraj Vysočina

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	  Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina

V technických záležitostech zastoupená:	  Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 727957247

E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- EKOS T, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS v Brně, oddíl C 19, vložka 972

Zastoupená: 					Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

- Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

- Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

- V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxxxx

E-mail: 		xxxxx

ID datové schránky: 		2r63dp8

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		1521409359/0800

DIČ: 		CZ63470985

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

        - Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 31. 10. 2023, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 15. 11. 2023 a dodatkem č. 4 uzavřeným dne 22. 1. 2024 na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Horky u Želetavy II." (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku

Zhotovitel požádal dne 23. 9. 2024 Objednatele prostřednictvím Pobočky Třebíč  o změny v počtu MJ  dle skutečně provedených prací. Předmětem tohoto dodatku je úprava měrných jednotek u dílčí části:  6.3.1 i) a) = Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy			 6.3.1 i) b) = DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy.  							     Při zpracování  těchto dílčích částí byl zjištěn nesoulad mezi počtem měrných jednotek stanovených zadavatelem při tvorbě zadávacích podmínek a skutečností v době jejich zpracování.

U dílčí části 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  dochází k navýšení  počtu MJ (1 MJ = 1 ha)  z plánovaných 11 MJ na 20 MJ dle skutečnosti, což přestavuje vícepráce v hodnotě 21 780,00 Kč bez DPH (9 MJ po 2 420,00 Kč).

U dílčí části 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy dochází ke snížení počtu MJ (1 MJ = 100 bm)  z plánovaných 28 MJ na 2 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 25 168,00 Kč bez DPH (26 MJ po 968,00 Kč).

Čl. 3. CENA díla, se mění takto

- V čl. 3.1. se kalkulace ceny díla mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 376 210,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 654 489,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 128 260,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 158 959,00 Kč |
| DPH 21 % | 453 381,39 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 612 340,39 Kč |

- Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Jihlava, 10. 10. 2024 		Místo: Třebíč, 10. 10. 2024

________________________________ 	___________________________

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 				Ing. Aleš Tůma

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 				jednatel

Státní pozemkový úřad 		EKOS T, spol. s r.o.

___________________________

Ing. Libor Sedláček

jednatel

EKOS T, spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

_____________________

JUDr. Erika Šťávová

KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč