Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1105-2023-541100 ze dne 2. 10. 2023 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

(1)	Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a,

460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dášou Zemanovou, vedoucí Pobočky Semily

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 409 955

E-mail: d.zemanova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

(2)	AGROPLAN, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154.

Zastoupená: Ing. Petrem Kubů – jednatel, Ing. Janou Švábovou - jednatel

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou, jednatelkou, Ing. Petrem Kubů - jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Vedoucí týmu: XXXXXXXXX

Zástupce vedoucího týmu: XXXXXXXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení:

ČSOB Praha 4

Číslo účtu: 31405/0300

DIČ: CZ48110141

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

- Preambule

  - Tímto dodatkem dochází k úpravě počtu měrných jednotek části dílčí etapy plnění 6.2.1 Revize stávajícího bodového pole, a to v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě realizovaných prací v terénu.

  - U etapy 6.2.1 v této souvislosti dochází k navýšení počtu měrných jednotek o 2 měrné jednotky a cena za provedení této dílčí etapy se tak navyšuje o 6 000,00 Kč bez DPH, tj. nárůst o 7 260,00 Kč vč. DPH.

  - V důsledku změny ceny výše uvedené dílčí etapy dochází i ke změně celkové ceny za provedení díla uvedené v Čl. 3.1 Smlouvy.

Předmět Dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

- Čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně, který zní:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 064 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 023 450,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 174 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 262 650,00 Kč |
| DPH 21 % | 475 156,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 737 806,50 Kč |

a

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2 podbod 6.2.1.
„Revize stávajícího bodového pole“, který zní:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena za Měrnou jednotku bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000,00 | 9 000,00 | 30.09.2024 |

se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 070 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 1 023 450,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 174 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 2 268 650,00 Kč |
| DPH 21 % | 476 416,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 745 066,50 Kč |

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – bod 6.2 podbod 6.2.1 v části „Revize stávajícího bodového pole“:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena za Měrnou jednotku bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 5 | 3 000,00 | 15 000,00 | 30.09.2024 |

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo: Liberec 	Místo: Praha

Datum: 07.10.2024	Datum: 07.10.2024

| Ing. Bohuslav Kabátek ředitel KPÚ pro Liberecký kraj | Ing. Petr Kubů jednatel |
| --- | --- |