- DODATEK č. 1

- SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí pobočky Vsetín

Ing. Petr Nedoma, odborný rada pobočky Vsetín

Tel.:	+420 702 153 018 / +420 727 956 486

E-mail:	r.nemejcova@spucr.cz

p.nedoma@spucr.cz

Administrátor veřejné zakázky:	Ing. Petr Šošolík / Lada Košutová

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Sídlo: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

zastoupený:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín

X X X X X X X X X

v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

Adresa pro doručení:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Tel.:	X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X

ID DS:	zjq4rhz

IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje oba objednatele.

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

Sídlo: 	Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

zastoupený:	X X X X X X X X X a X X X X X X X X X, na základě plné moci

Tel.: 	X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X

ID DS:	5ssfq4h

v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X

Tel.:	X X X X X X X X X

E-mail:	X X X X X X X X X

bankovní spojení:	Raifeisenbank a.s.

číslo účtu:	1091107720/5500

IČO:	430 05 560

DIČ:	CZ43005560, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. 	Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 3. 7. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesta HC28 v k.ú. Lešná“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby.

2.  	V průběhu realizace došlo ke změnám díla. V důsledku těchto změn bylo nutno provést dodatečné stavební práce a současně vznikly méněpráce. Tímto dodatkem č. 1 dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

V projektové dokumentaci k předmětné veřejné zakázce bylo uvažováno, že v km 0,0255 – 0,123 bude provedena ochrana optického kabelu X X X X X X X X X, který kolidoval s hlavní trasou polní cesty. Navržená ochrana spočívala v uložení kabelu do půlené plastové chráničky DN 100. V mezidobí od vyhotovení projektové dokumentace a samotnou realizací díla došlo k přeložení optického kabelu X X X X X X X X X mimo těleso polní cesty HC28 a proto není nutné ochranu kabelu udělat a kabel osazovat do plastové půlené chráničky. Tato skutečnost byla potvrzena vyjádřením zástupce společnosti X X X X X X X X X.

Dále bylo v projektové dokumentaci uvažováno v km 0,000 – 0,135 o sanaci podloží lomovým kamenivem. Tato sanace byla navržena z důvodu souběhu hlavní trasy polní cesty se stávajícím optickým kabelem X X X X X X X X X. Za situace, kdy byl kabel vymístěn mimo těleso polní cesty, není nutné provádět sanaci podloží polní cesty kamenivem, ale je možné provést sanaci vápněním v celém úseku stavby. S provedením sanace vápněním souhlasí i správce sítě společnost X X X X X X X X X.

Stavba je financována z prostředků Ředitelství silnic a dálnic s.p., nikoliv z dotace X X X X X X X X X, jak bylo původně uvažováno a proto je položka „Publicita projektu - pamětní deska“ (rozpočet VRN 102 Vedlejší rozpočtové náklady SO 102, položka č. 11) bezpředmětná, jedná se o méněpráci.

3.	Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 3 348 668 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem č. 1 činí 625 638,03 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí 158 113,32 bez DPH. Změna dle dodatku       č. 1 je posuzována analogicky k ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

. Cena díla dle dodatku č. 1 bude snížena o 467 524,71 Kč bez DPH.

4.	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla.

I.

Dosavadní text článku III. smlouvy Cena díla, bodu 4. se ruší a nový text zní takto:

bez DPH činí                                                                           2 881 143,29 Kč

DPH 21  % činí		                                                     605 040,09 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         3 486 183,38 Kč

II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 7. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

- Rozpočet změn

- Plná moc

| Ve Zlíně dne: 27. 9. 2024 | Ve Zlíně dne: 27. 9. 2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka objednatel č. 1 | Ředitelství silnic a dálnic s.p. Správa Zlín Ing. Karel Chudárek ředitel Správy Zlín objednatel č. 2 |
| Ve Valašském Meziříčí dne: 27. 9. 2024 …………………………………… PORR a.s. X X X X X X X X X X X X X X X X X X na základě plné moci zhotovitel |  |