D o d a  t e k   č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník                                                                                                                                                                                                                        (dále jen "NOZ")

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Josefem Kutinou, vedoucím Pobočky Trutnov, KPÚ Královéhradecký kraj, Pobočka Trutnov |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov Tel. +420606689085, e-mail:j.kutina@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Kwiecien, Pobočka Trutnov Tel: +420606729201, e-mail: j.kwiecien@spucr.cz |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Telefon: | +420 499300960 |
| E-mail : | trutnov.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | GEOVAP, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice |
| Zastoupen: | jednatelem Ing. Pavlem Cimplem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | wyx77xh |
| Bankovní spojení: | Citibank Pardubice |
| Číslo účtu: | 2020870109/2600 |
| IČO: | 15049248 |
| DIČ: | CZ15049248 |
| ID DS: | wyx77xh |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(dále jen „zhotovitel“).

Tímto Dodatkem  č. 1 se mění smlouva o dílo č. 384-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav  (dále jen "KoPÚ") v katastrálním územmí Bílé Poličany.

Důvodem uzavření dodatku č. 1 je nepodstatná změna v počtu měrných jednotek těchto fakturačních celků:

3.1.4. Rozbor současného stavu    (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)

3.2.1.1.  Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek)

3.2.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (navýšení z 324 na 326 měrných jednotek)

3.3.  Mapové dílo (navýšení z 325 na 327 měrných jednotek).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Předpokládané navýšení rozsahu a ceny vznikem dodatečných služeb:

| Fakturační celek |  | 3.1.4. Rozbor současného stavu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ požadovaný po změně | Cena MJ (Kč bez DPH) | Cena ze smlouvy (Kč bez DPH) | Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 325 | 327 | 150 | 48750 | 49050 | 300 |
| Fakturační celek |  | 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ požadovaný po změně | Cena MJ (Kč bez DPH) | Cena ze smlouvy (Kč bez DPH) | Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 325 | 327 | 350 | 113750 | 114450 | 700 |
| Fakturační celek |  | 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ požadovaný po změně | Cena MJ (Kč bez DPH) | Cena ze smlouvy (Kč bez DPH) | Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 325 | 327 | 550 | 178750 | 179850 | 1100 |
| Fakturační celek |  | 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ požadovaný po změně | Cena MJ (Kč bez DPH) | Cena ze smlouvy (Kč bez DPH) | Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 325 | 327 | 150 | 48750 | 49050 | 300 |
| Fakturační celek |  | 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ požadovaný po změně | Cena MJ (Kč bez DPH) | Cena ze smlouvy (Kč bez DPH) | Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 324 | 326 | 800 | 259200 | 260800 | 1600 |
| Fakturační celek |  | 3. 3. Mapové dílo |  |  |  |
| Počet MJ ze smlouvy | Počet MJ požadovaný po změně | Cena MJ (Kč bez DPH) | Cena ze smlouvy (Kč bez DPH) | Předpokládaná skutečná cena (Kč bez DPH) | Rozdíl (Kč bez DPH) |
| 325 | 327 | 500 | 162500 | 163500 | 1000 |
| Předpokládané navýšení ceny veřejné zakázky vznikem dodatečných služeb v Kč bez DPH |  |  |  |  | 5000 |
| Celková cena zakázky se mění - zvyšuje na 1391700,- Kč bez DPH. |  |  |  |  |  |

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

| V Trutnově dne 21.4.2017 | V Pardubicích dne 21.4.2017 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Josef Kutina Vedoucí Pobočky Trutnov | Ing. Pavel Cimpl, jednatel |
| Příloha: 1. Položkový výkaz činností |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Bílé Poličany |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole |  | bod | 5 | 500 | 2 500 | 30.6.2016 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole |  | bod | 6 | 2 000 | 12 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty |  | ha | 321 | 500 | 160 500 | 30.11.2016 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech |  | ha | 4 | 1 000 | 4 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. |  | 100 bm | 156 | 1 500 | 234 000 | 28.2.2017 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona |  | 100 bm | 10 | 1 500 | 15 000 | 28.2.2017 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice |  | 100 bm | 0 |  |  | xx.xx.xxxx 4) |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu |  | ha | 327 | 150 | 49 050 | 30.4.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků |  | ha | 327 | 350 | 114 450 | 30.6.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 591 500 | 30.6.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení |  | ha | 327 | 550 | 179 850 | 31.3.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty |  | ha | 327 | 150 | 49 050 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  | 100 bm | 60 | 1 000 | 60 000 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |  | 100 bm | 25 | 1 000 | 25 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona |  | ha | 326 | 800 | 260 800 | 30.9.2018 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ |  | ks | 3 | 10 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 604 700 |  |
| 3.3 | Mapové dílo |  | ha | 327 | 500 | 163 500 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 163 500 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  | 100 bm | 40 | 800 | 32 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 32 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 591 500 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 604 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 163 500 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 32 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 391 700 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  |  | 292 257 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  |  | 1 683 957 Kč |  |
| V Trutnově dne 21.4.2017. |  |  | V Pardubicích dne 21.4.2017. |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  |  | …………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Ing. Josef Kutina vedoucí Pobočky Trutnov |  |  | Ing. Pavel Cimpl, jednatel GEOVAP spol. s r.o. |  |  |  |  |
| 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. |  |  |  |  |  |  |  |