- DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

- suché nádrže SN2 v k.ú. Kostelec u Kyjova

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav

Bc. Jaroslava Sasínková, Pobočka Břeclav

Tel.:	+420 727 956 365, +420 727 957 176

E-mail:	 breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:	Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: 	U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	tdscd9v

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

Bankovní spojení:	KB, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:	36302641/0100

IČO:	469 74 687

DIČ:	  CZ 469 74 687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 911

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu zrušení Pobočky Hodonín s účinností k 1. 7. 2024 a přesunutí vykonávané agendy v oblasti pozemkových úprav pro okres Hodonín do kompetence Pobočky Břeclav se na straně objednatele mění údaje v osobě oprávněné jednat v technických záležitostech a údaje                  o e-mailu.

II.

Vzhledem k tomu, že objednatel ke dni podpisu dodatku nepodal u stavebního úřadu žádost   o kolaudaci stavby z důvodu problémů s funkčností Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ) od 1.7.2024, se smluvní strany dohodly na posunu termínu lhůty pro předání a převzetí dokončeného díla, která je podmíněna vydáním kolaudačního souhlasu (viz čl. V odst. 6 smlouvy).

III.

Na základě skutečností uvedených v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

Čl. V Doba plnění, odst. 4 písm. d. nově zní:

- Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 11. 12. 2024

IV.

1.	Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlého dodatku se nemění a nadále zůstávají              v platnosti.

2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne 15. 10. 2024				V Brně dne 15. 10. 2024

„elektronicky podepsáno“				„elektronicky podepsáno“

……………………………………			……………………………………

Ing. Renata Číhalová, ředitelka 			Ing. Jiří Pavlíček

Krajského pozemkového úřadu 			předseda představenstva

pro Jihomoravský kraj                                              Ekostavby Brno, a.s.

v z. JUDr. Jarmila Křížová

„elektronicky podepsáno“

……………………………………

Ing. Libor Vajík

místopředseda představenstva

Ekostavby Brno, a.s.

za objednatele					za zhotovitele

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková