# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 5

- ke smlouvě o dílo č. 588-2020-514101 ze dne 29. 7. 2020 („Smlouva“)

# mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod

Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod

Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.	+420 727 966 725, +420 727 956 361

E-mail:	m.hejzlarova@spucr.cz, s.melichar@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	wyx77xh

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	500069362/0800

IČO:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Důvodem vyhotovení Dodatku č. 5 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méně práce).

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na základě skutečně provedených prací u dílčích částí hlavního celku 3.5. Návrhové práce u dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.b), 3.5.i.c) pro vypracování plánu společných zařízení (PSZ) a 3.5.2. pro návrh nového uspořádání pozemků se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – snížuje se počet MJ ze 636 na 632 (ha)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet MJ z 90 na 55 (100 bm)

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet MJ z 6 na 1 (100 bm)

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – snižuje se počet MJ ze 636 na 632 (ha)

Celková změna hodnoty závazku (snížení) upravená tímto Dodatkem činí 50 600,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 688 300,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 033 800,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 190 800,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 912 900,00 Kč |
| DPH 21% | 401 709,00 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 314 609,00 Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkemč. 5, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad,	GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký

kraj

Místo: Hradec Králové	Místo: Pardubice

Datum: 11.10.2024	Datum: 08.10.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Petr Lázňovský	Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel Krajského pozemkového	Funkce: jednatel společnosti

úřadu pro Královéhradecký kraj	GEOVAP, spol. s r.o.

- Příloha:

- Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 5