- Dodatek č. 1

# ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 490-2024-523206

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad Jihomoravský kraj

Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3

Pobočka Znojmo

Adresa: nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo

zastoupený:	RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Dagmar Benešovská

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Stanislav Kadlčík, odborný rada pobočka Znojmo

Tel.:	+420 721 935 114 – RNDr. Dagmar Benešovská                          	+420 727 957 281 – Ing. Stanislav Kadlčík

E-mail:	znojmo.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo:							Slavíčkova 840/1b, 638 00  Brno

Zastoupený:						Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					ČSOB, a.s.

Číslo účtu:						372520453/0300

IČ/DIČ:						416 01 483 / CZ41601483

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova“, na základě výsledku výběrového řízení  realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

V souladu s ustanovením čl. XIII odst. 13.6  smlouvy o dílo na zhotovení stavby číslo 490-2024-523206 na veřejnou zakázku PD – Rekonstrukce polní cesty HC2-R v k.ú. Zálesí u Bítova (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změnách ustanovení této smlouvy, a to následovně:

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací spočívajících v rozšíření předmětu plnění o „Vyhledání umístění a hloubky uložení přípojek elektřiny pro čp. 77 a čp. 67 ve vlastnictví fyzických osob a pro blízké zemědělské stavby – kravín“, a to za cenu 19.500,- Kč bez DPH.

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je skutečnost, že při projednání konceptu projektové dokumentace se smluvní strany dohodly, že pro dokončení zpracování díla je nezbytné předmět díla rozšířit o shora specifikované dodatečné práce.

Čl. V odst. 5.2 nově zní:

  - Celková cena za provedení Díla činí 206.100,- Kč bez DPH, tj. 249.381,- Kč s DPH).

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

- Cena za zpracování projektové dokumentace činí 186.100,- Kč bez DPH, tj. 225.181,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- Cena za zajištění stavebního povolení činí 20.000,- Kč bez DPH, tj. 24.200,- Kč s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Ostatní ustanovení smlouvy č. 490-2024-523206 ze dne 11. 6. 2024 zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| Ve Znojmě dne dle el. podpisu 16. 10. 2024 | V Brně dne dle el. podpisu 16. 10. 2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| …………………………………… RNDr. Dagmar Benešovská vedoucí pobočky | …………………………………… Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |
| Objednatel | Zhotovitel |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek