# DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 12. 2019 („Smlouva“)

# Smluvní strany:

Objednatel č. 1:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Ing. Iveta Geržová

Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.	(+420) 727 966 722, (+420) 606 653 989

E-mail:	nachod.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	3723001/0710

IČO:  	01312774

DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „Objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo:	Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Zastoupený:	Ing. Tomášem Grossem, Ph.D., ředitelem Závodu Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Gross, Ph.D.

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Rádl

Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha

Tel.	(+420) xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	Zjq4rhz

Bankovní spojení: 	ČNB

Číslo účtu: 	20001-15937031/0710

IČO:  	65993390

DIČ: 	CZ65993390

(dále jen „Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem „Objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

| Zhotovitel: | Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou |
| Zastoupen: | Ing. Jiřím Blahnou a Ing. Alešem Tučkem, jednateli |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Aleš Tuček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail : | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
| ID DS: | 3xv742d |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou |
| Číslo účtu: | 1471924319/0800 |
| IČO: | 27493989 |
| DIČ: | CZ27493989 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl „C“, vložka 22333 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna závazku (vícepráce) spočívající ve zjišťování hranic obvodů KoPÚ z důvodu dodatečné změny obvodu KoPÚ a s tím související úprava počtu měrných jednotek pro hlavní celek 3.6. Mapové dílo.

Současně v tomto dodatku dochází k úpravě názvu a sídla objednatele č. 2.

Předmět Dodatku

Nepodstatná změna závazku

- Na základě projednání s vlastníky zapsanými na listu vlastnictví č. 472, bylo rozhodnuto o vyloučení osmi pozemků z pozemkové úpravy zapsaných na uvedeném listu vlastnictví. Jedná se o pozemky, které jsou dotčeny soudními žalobami. Z uvedeného důvodu je nutné provést změnu obvodu pozemkové úpravy prostřednictvím zjišťování hranic na obvodu KoPÚ. S ohledem na uzavřenou etapu „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, se jedná o vícepráce v rozsahu 18 MJ (100 bm), na které se nevztahují ustanovení pro vyhrazenou změnu závazku dle Smlouvy.

- Dle článku 9.7 Smlouvy je Objednatel v tomto případě povinen nahradit Zhotoviteli nutné náklady. Pro stanovení výsledné ceny tohoto dodatku byl použit průzkum trhu. Na základě výsledku provedeného průzkumu trhu budou výše uvedené vícepráce zadány podle nejnižší nabídnuté ceny výše uvedenému zhotoviteli, který nabídl cenu 3 250,- Kč bez DPH za měrnou jednotku.

- Z uvedených důvodu se Smluvní strany dohodly na přidání dílčí části do Položkového výkazu činností do oddílu 3.4.3 v rozsahu 18 MJ s jednotkovou cenou 3 250,- Kč bez DPH, s termínem odevzdání do 31. 12. 2024, vícepráce činí 58 500,- Kč bez DPH.

- Uvedenou změnou obvodu dojde ke snížení počtu měrných jednotek (méněpráce) pro hlavní celek 3.6. Mapové dílo - snižuje se počet MJ z 304 na 300 (ha), méněpráce činí 1 400,- Kč bez DPH.

Celková změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (vícepráce a méněpráce) činí 59 900,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Tímto dodatkem dochází k navýšení celkové ceny díla o 57 100,- Kč bez DPH.

Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku VI., odst. 6.1., a to takto :

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 749 060,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 659 940,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 105 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 514 000,- Kč |
| DPH 21% | 317 940,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 831 940,- Kč |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za objednatele č. 1: | Za objednatele č. 2: |
| --- | --- |
| V Hradci Králové dne 03.10.2024 | V Praze dne 20.10.2024 |
| Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Ing. Tomáš Gross, Ph.D. ředitel Závodu Praha Ředitelství silnic a dálnic s. p. |

Za zhotovitele:

V Ledči nad Sázavou dne 02.10.2024

Ing. Jiří Blahna, Ing. Aleš Tuček jednatelé Geodézie Ledeč nad Sázavou, s.r.o.

- Příloha : Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořenice, Dodatek č.3