- DODATEK č. 2

- ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně

Lokální biocentrum LBC4 v k. ú. Dolní Dlouhá Loučka

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh, je oprávněn jednat:			Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc

Adresa Pobočky Olomouc: 			Blanická 3831, 779 00 Olomouc

Tel.:						+420 724 736 356

E-mail:	olomouc.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: 	FLORSTYL s.r.o.

Sídlo: 	náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

zastoupený:                                               	Ing. Aleš Galář, jednatel

tel./fax:                                                      +420 xxxxx

e-mail:                                                       xxxxx

ID DS:	   	ati6puk

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxx

tel./fax:                                                                 +420 xxxxx

e-mail:	           xxxxx

bankovní spojení:	           ČSOB, a.s.

číslo účtu:	           272699038/0300

IČO:	           60731346

DIČ:	           CZ60731346 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě na výsadbu a zajištění zeleně.

Čl.I  Předmět dodatku

Předmětem dodatku ke smlouvě je přesun kosení travnatých porostů z roku 2024 na rok 2025.

Jedná se o položku ve výši 85 330,46 Kč bez DPH, o tuto částku bude cena za provedení výsadby snížena a o stejnou částku bude navýšena částka za provedení následné péče, resp. 1 rok péče o vysazený porost.

Odůvodnění:

V dokumentaci k realizaci výsadby lokálního biocentra LBC4 bylo plánované 2 x kosení travnatých porostů první rok po výsadbě. Jelikož se travní semeno zasévalo na podzim a ke dvojímu sečení se nemuselo přistupovat, je ideální přesunout toto sečení do následujícího roku povýsadbové péče, čímž se zamezí případnému bujnému růstu jednoletých plevelů.

Změna byla odsouhlasena autorským dozorem.

Tímto dodatkem č. 2 se na základě výše uvedené změny mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4 takto:

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2 zůstává beze změn:

bez DPH činí                                                                        	  1 870 531,82 Kč

DPH 21 % činí	                                                   392 811,68 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                      	2 263 343,50 Kč

Z toho:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                            1 316 531,37 Kč

DPH 21 % činí		                                                      276 471,59 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                   1 593 002,96 Kč

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                              554 000,45 Kč

DPH 21 % činí		                                                     116 340,09 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí             670 340,54 Kč

- 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………  207 925,47 Kč

DPH …………………………...   43 664,35 Kč

Cena včetně DPH …………….251 589,82 Kč

- 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 122 595,01 Kč

DPH …………………………...   25 744,95 Kč

Cena včetně DPH …………….148 339,96 Kč

- 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 223 479,97 Kč

DPH ……………………………  46 930,79 Kč

Cena včetně DPH ……………270 410,76 Kč

Čl.II  Závěrečná ustanovení

- V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 850-2024-521101, č. sml.  zhotovitele 01-0659 uzavřená dne 22. 8. 2024, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 10. 2024 nemění.

- Přílohou tohoto dodatku je upravený položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

| V Olomouci dne 4. 11. 2024 | V Kunovicích dne 4. 11. 2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj | Zhotovitel Ing. Aleš Galář, jednatel |