# Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo číslo 666-2020-529101, uzavřené dne 28. 8. 2020, ve znění Dodatku č. 1, ze dne 24. 9. 2021 (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 2, ze dne 7. 5. 2024, na provedení díla - vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vítkov u Sokolova (dále jen KoPÚ), uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel: 					    Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 						    Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: 					    Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený: 	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského                                                                                          pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského                                                                                          pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Jiří Loufek, vedoucí Pobočky Karlovy Vary

Adresa: 					   Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary

Telefon:					   +420 727 956 751

E-mail:						   j.loufek@spucr.cz

ID DS: 						   z49per3

Bankovní spojení: 				   ČNB

Číslo účtu: 					   3723001/0710

IČO: 						   01312774

DIČ:						   CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 					   GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 						   Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený:					   Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx

Telefon:					   xxxxxxx

E-mail:						   xxxxxxx

ID DS:						   7s47464

Bankovní spojení:				   KB Plzeň

Číslo účtu:					   21106381/0100

IČO: 						   252 27 751

DIČ: 						   CZ25227751                                                                                Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „zhotovitel“),

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě v souladu s ustanovením Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy.

Preambule

- Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i.c) - navýšení o 18 MJ, která nastala v důsledku většího rozsahu navržených vodohospodářských opatření VN1 a VN4 a T1, oproti původnímu předpokladu.

Předmět Dodatku

Změna počtu měrných jednotek

Dochází ke změně počtu skutečně zpracovaných měrných jednotek v souladu s Čl. VI., odst. 6.3. a Čl. XII, odst. 12.2. Smlouvy u dílčí části 3.5.i.c)

| Hlavní celek / dílčí část |  | MJ | Původní počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Nový počet MJ |  | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle Čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 2 000 |  | 38 | 76 000 | beze změny |

Změna Článku VI. Cena za provedení díla, odst. 6.1. Smlouvy

| Rekapitulace ceny: | Původní údaj v Kč | Nový údaj v Kč |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 571 000,- | 571 000,- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 559 600,- | 595 600,- |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 105 600,- | 105 600,- |
| Celková cena bez DPH | 1 236 200,- | 1 272 200,- |
| DPH 21 % | 259 602,- | 267 162,- |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 495 802,- | 1 539 362,- |

Odůvodnění

- K úpravě počtu měrných jednotek dochází v souladu s Čl. VI, odst. 6.3 Smlouvy, u dílčí části 3.5.i.c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“, z důvodu většího rozsahu navržených vodohospodářských opatření oproti původnímu předpokladu, při zachování jednotkových položkových cen uvedených v položkovém výkazu činností, který je přílohou Smlouvy. Toto navýšení počtu měrných jednotek je u předmětné části díla způsobeno rovněž zvýšením retenčního prostoru u nádrže VN1 tak, aby nádrž vyhovovala zamýšleným budoucím změnám ve využití území a dále nutností řešení nevyhovujícího stavu drenáží u nádrže VN4 spolu s návrhem tůně T1 v prostoru odvodňovacího příkopu OP3. Vodohospodářská opatření byla projednána a navržena sborem zástupců vlastníků a stanovena jako prioritní k realizaci.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění i jeho Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, který byl aktualizován v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Z uvedeného je jednoznačně patrno, že je splněna zákonná podmínka vymezená v ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3 se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r. o.

Místo: Karlovy Vary		Místo: Plzeň

Dne: 5. 11. 2024                  	Dne: 4. 11. 2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Šárka Václavíková		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: Ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj	  Funkce: jednatel, GEO Hrubý spol s r.o.

Příloha: Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – aktualizovaný