- DODATEK č. 4

- ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV)

- Č.j. objednatele: 758-2024-541100

- Č.j. zhotovitele: 856/TB/CI/2024/009/CIFD

- (dále jen „dodatek“ nebo „SoD“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

Tel.:	+420 725 548 187

E-mail:	m.srnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	STRABAG SIS a. s.

Sídlo:	Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024

tel./fax:	+420 XXXXXXXXX/ fax není

e-mail:	XXXXXXXXX

ID DS:	5k5equ5

v technických záležitostech

je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

tel./fax:	+420 XXXXXXXXX

e-mail:	XXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	801200379/0800

IČO:	45359041

DIČ:	CZ45359041 – je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 24650.

(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Tímto dodatkem se navyšuje cena díla uvedená v čl. III Smlouvy o dílo č. 758-2024-541100 (č. zhotovitele 856/TB/CI/2024/009/CIFD), tak jak je uvedeno níže, jejímž předmětem je provedení díla s názvem Rekonstrukce polní cesty HC1-R v k. ú. Pavlovice u Jestřebí.

Čl. I Předmět a účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán na základě vzniklé potřeby zajištění stability podloží rekonstruované polní cesty, a to ve staničení km 0,700 – 0,780. Dodatečně byla dne 18. 10. 2024 provedena statická zatěžovací zkouška na zvápněné pláni, která byla ochráněna první vrstvou štěrkodrti, a i přesto došlo vlivem vydatných dešťů k zvodnění a následné degradaci podloží této části komunikace.  Z tohoto důvodu je třeba zajistit stabilitu podloží v km 0,700 – 780 (80 m) formou sanace, která je nezbytně nutná. Půjde o kompletní výměnu aktivní zóny v tl. 0,5 m a její nahrazení lomovým kamenem a štěrkodrtí.

- Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděné dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek:

dle níže uvedeného soupisu prací byla doplněna nová položka týkající se víceprací ve staničení km 0,700 – 0,780 rekonstruované komunikace, tak jak je uvedeno výše. Níže uvedená cena víceprací byla přepočteny koeficientem dle ustanovení čl. XVIII odst. 8. smlouvy o dílo.

| PČ | Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 1131521112 | Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného 80*4,2*0,3 | m3 | 100,80 | 242,44 | 24 437,85 |
|  |  | Celkem vícepráce (nové položky) bez DPH |  |  |  | 24 437,85 |

- Nepodstatné změny závazku ze smlouvy prováděné dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

- vzhledem k uvedeným vícepracem byly navýšeny stávající položky soupisu prací tak, jak je uvedeno níže;

| PČ | Kód – číslo položky | Popis | MJ | Množství | J. cena (Kč) | Celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 | m3 | 168,000 | 104,44 | 17 545,92 |
| 18 | 162351103 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 268,800 | 261,11 | 70 186,37 |
| 24 | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 336,000 | 21,45 | 7 207,20 |
| 30 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 336,000 | 154,45 | 51 895,20 |
| 31 | 564851111-1 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tj. 150 mm | m2 | 336,000 | 154,45 | 51 895,20 |
| 52 | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojově | m3 | 168,000 | 116,47 | 19 566,96 |
| 54 | 58380654 | Kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200 kg | t | 319,200 | 550,71 | 175 786,63 |
|  |  | Celkem vícepráce (stávající položky) bez DPH |  |  |  | 394 083,48 |
|  |  | Celkem vícepráce (tab. 1 + tab.2) bez DPH |  |  |  | 418 521,33 |

- Na základě nabídky dodavatele ze dne 30. 06. 2024 byla smlouvou a následně dodatkem č. 2 ze dne 25. 9. 2024 sjednána tato celková cena za provedení díla:

Celková cena bez DPH činí	11 267 561,28 Kč

DPH 21% činí	2 366 187,87 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	13 633 749,15 Kč

- Celková cena za provedení díla uvedená v Čl. III Cena díla (hodnota závazku ze smlouvy) se mění následovně.

Celková cena bez DPH činí	11 741 882,69 Kč

DPH 21% činí	2 465 795,36 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	14 207 678,05 Kč

Níže jsou vyčísleny celkové nezpůsobilé výdaje k přiznání dotace z PRV 2014-2020, které činí:

Celkové nezpůsobilé výdaje bez DPH činí	1 766 865,95 Kč

DPH 21% činí	371 041,85 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje vč. DPH činí	2 137 907,80 Kč

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Čl. II Zvláštní ujednání

- Tento dodatek byl vypracován po schválení možnosti provedení nepodstatné změny závazku podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), a to útvary SPÚ (KPÚ pro Liberecký kraj a OIČ). Důvodem byl vznik potřeby zajištění stability podloží rekonstruované polní cesty, a to ve staničení km 0,700 – 0,780.

- Dodatečně zahrnutá položka 55 (113152112) do soupisu prací, která v původním soupisu prací nebyla zahrnuta a je nezbytně nutná pro zdárné dokončení stavebních prací (změny dle § 222 odst. 6 zákona) byla vyčíslena na částku 24 437,85 Kč bez DPH dle výše uvedeného položkového výkazu.

- Dodatečné navýšení položek původního soupisu prací, které jsou zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (změny dle § 222 odst. 6), byly vyčísleny ve výši: 394 083,48 Kč bez DPH.

Hodnota závazku se dle výše uvedeného navyšuje o částku 418 521,33 Kč bez DPH (506 410,81 Kč vč. DPH), což znamená celkový nárůst o 3,79 % původní hodnoty závazku dle § 222 odst. 6 zákona.

- O všech změnách závazku vyplývajících z tohoto dodatku bude neprodleně vyrozuměn a informován RO SZIF v Hradci Králové v souvislosti se zaregistrovanou žádostí z PRV (registrační číslo: 24/000/0431b/451/000029).

- Veškeré vícepráce nad limit původní hodnoty závazku ze smlouvy, tj. částka, o kterou se tímto dodatkem zvyšuje hodnota závazku uvedená výše v bodě 2., nemohou být hrazeny z dotačních prostředků v souvislosti s výše uvedenou žádostí o dotaci z PRV. Financování bude zajištěno ze zdrojů objednatele.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona           č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje                       a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn        na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

| V Liberci dne 5.11. 2024 | V Liberci dne 3. 11. 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem |  |  |
| …………………………………… | …………………………………… |  |
| Objednatel Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá: Mgr. Marta Srnková | Zhotovitel – STRABAG SIS a. s. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX v zastoupení dle plné moci ze dne 08. 02. 2024 |  |