DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo Smlouvy Objednatele: 1087-2023-537207

Pomocná evidence KPÚ: 16/2023-537100

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: 						Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo: 							Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Adresa: 		Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupený: 						Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Jana Machulková DiS., Pobočka Mělník

Mgr. Roman Hanzík, Pobočka Mladá Boleslav

Adresa: Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav,	Tel. +420 777864422

E-mail: 						j.machulkova@spucr.cz

ID DS: 						z49per3

Bankovní spojení: 					ČNB

Číslo účtu: 						3723001/0710

IČO: 							01312774

DIČ: 							CZ01312774 – není plátce DPH

(„objednatel“)

a

Zhotovitel: (reprezentant sdružení): 		GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

Sídlo: 							Pod Anenskou 245, 26101 Příbram

Zastoupený: 						Ing. Vladimír Luks

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	XXXXXXXXXX

Tel./Fax: 						XXXXXXXXXX

E-mail: 						XXXXXXXXXX

ID DS: 						eep75pz

Bankovní spojení: 					Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 						237001749/0600

IČO: 							61682764

DIČ: 							CZ61682764

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 37161

(„zhotovitel“)

Smluvní strany dohodly na sepsání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo objednatele 1087-2023-537207 ze dne 3.1.2023 pro Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice mezi objednatelem: ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. Příbram, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo.

Předmětem dodatku je změna termínu etapy 6.2.5 a 6.2.6. V současné době nebyly využity předmětné práce v termínu stanoveném smlouvou. Pokud v budoucnu vznikne při zpracování návrhu KoPÚ požadavek na provedení etapy 6.2.5 a 6.2.6 ze strany vlastníků nebo potřeby zpracování pozemkové úpravy, bude nutné výše uvedené řešit, jinak dojde k vyhotovení dodatku na méně práce.

Na základě žádosti zhotovitele firmy GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. ze dne 14.10.2024. Tímto dojde k úpravě části termínů v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

I.

Důvodem dodatku je změna termínu etapy 6.2.5 a 6.2.6. V současné době nebyly využity předmětné práce v termínu stanoveném smlouvou. Pokud v budoucnu vznikne při zpracování návrhu KoPÚ požadavek na provedení etapy 6.2.5 a 6.2.6 ze strany vlastníků nebo potřeby zpracování pozemkové úpravy, bude nutné výše uvedené řešit, jinak dojde k vyhotovení dodatku na méně práce.

II.

Smlouva o dílo číslo objednatele 1087-2023-537207 ze dne 3.1.2023 pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice se termíny díla mění následovně:

Původní zápis položkový výkaz činností

|  | Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 10000,00 | 10000,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 30.11.2024 |

Nový zápis položkový výkaz činností

|  | Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 10000,00 | 10000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5000,00 | 5000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele 1087-2023-537207 ze dne 3.1.2023 pro Komplexní pozemkovou úpravu v katastrálním území Nosálov s částí k.ú. Doubravice se nemění a zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Od 1.7.2024 je vedoucím pobočky Mladá Boleslav Mgr. Roman Hanzík.

Za objednatele: 04.11.2024				              Za zhotovitele: 04.11.2024

„elektronicky podepsáno“

……………………………………………			            ……………………………………….…..….…...

Ing. Jiří Veselý           				GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o.

KPÚ pro Středočeský kraj                                                    jednatel firmy Ing. Vladimír Luks

a hlavní město Praha

Příloha:

Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nosálov vč. části k. ú. Doubravice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 2 000,00 | 14 000,00 | 30.6.2024 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 5 000,00 | 20 000,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 254 | 800,00 | 203 200,00 | 30.6.2024 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 229 | 2 500,00 | 572 500,00 | 30.11.2024 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 254 | 500,00 | 127 000,00 | 31.5.2025 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 254 | 500,00 | 127 000,00 | 31.5.2025 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 078 700,00 | 31.5.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 254 | 1 000,00 | 254 000,00 | 31.5.2026 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 26 | 500,00 | 13 000,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 70 | 1 000,00 | 70 000,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 254 | 1 000,00 | 254 000,00 | 31.5.2027 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000,00 | 50 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 6 | 2 500,00 | 15 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 6 800,00 | 6 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 3 800,00 | 3 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 690 000,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 254 | 600,00 | 152 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 400,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 078 700,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 690 000,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 152 400,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 921 100,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 403 431,00 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 324 531,00 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. |  |  |
| Místo: Praha |  |  |  | Místo: Příbram |  |  |
| Datum: 04.11.2024 |  |  |  | Datum: 04.11.2024 |  |  |
| _„elektronicky podepsáno“ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Vladimír Luks |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |