# Dodatek č.6

- ke smlouvě o dílo č. 31/2017-537100 ze dne 31.7.2017 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro  Středočeský kraj a hl.m.Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Rostislavem Trochtou, vedoucím Pobočky Benešov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 385 662

E-mail: r.trochta@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143

Zastoupená: Milanem Novým, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX, XXXXXX

Ing. Jindřich Jíra- PROJEKCE (podal nabídku společně)

XXXXXXXXXX, 393 01 Pelhřimov / XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov

IČO: 43820654

DIČ: CZ6705260859

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

ID datové schránky: jyem6ry

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-4040960207/0100

DIČ: CZ25094459

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Předmětem Dodatku č. 6 ke Smlouvě je snížení měrných jednotek u etapy č. 3.7 – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Nový počet měrných jednotek pro tuto etapu je 21 MJ.

Předmět Dodatku

Dochází ke snížení počtu měrných jednotek a tím i ceny za dílo u etapy:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

počet MJ dle smlouvy o dílo: 150

počet MJ dle podaných žádostí vlastníků: 21

cena za MJ bez DPH: 500 Kč

- cena  etapy dle smlouvy o dílo bez DPH: 75 000 Kč (150 MJ x  500 Kč/MJ)

- cena etapy dle skutečného provedení bez DPH: 10 500 Kč (21 MJ x 500 Kč/MJ)

- V rámci smlouvy o dílo se jedná o méněpráce  ve výši 64 500 Kč bez DPH (129 MJ x 500 Kč/MJ)

- Celková cena díla se snižuje o 64 500 Kč na 2 200 300 Kč bez DPH.

Odůvodnění dodatku:

- Ke snížení počtu měrných jednotek u výše uvedené etapy prací dochází z důvodu skutečného počtu měrných jednotek vytyčených pozemků dle zapsané DKM na základě podaných žádostí vlastníků.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, ve dvou (2) vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou (2) vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant  společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 08.11.2024		Datum: 08.11.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Milan Nový

Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hl.m. Praha 	Funkce: reprezentant společného plnění         závazku dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Dodatek vyhotovila a za jeho správnost odpovídá: Ing. Tereza Zlevorová

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Skalice u Benešova |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 14 | 1 000 | 14 000 | 31.1.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 19 | 1 500 | 28 500 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 359 | 900 | 323 100 | 30.6.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 39 | 1 000 | 39 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 171 | 1 100 | 188 100 | 30.11.2018 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 209 | 1 300 | 271 700 | 30.9.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 30.7.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 398 | 300 | 119 400 | 30.6.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 398 | 500 | 199 000 | 30.11.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 182 800 | 30.9.2019 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 398 | 800 | 318 400 | 29.1.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 310 | 200 | 62 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 90 | 100 | 9 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 100 | 600 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 398 | 1 100 | 437 800 | 30.11.2021 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 847 800 | 30.6.2021 |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 398 | 40 | 159 200 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 159 200 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 21 | 500 | 10 500 | do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 10 500 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 182 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 847 800 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 159 200 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 10 500 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 200 300 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 462 063 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 662 363 Kč |  |
| V Praze dne 08.11.2024 |  | V Praze dne 08.11.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | Milan Nový, reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K. |  |  |  |  |