# DODATEK č. 12 SMLOUVY O DÍLO

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Valašská Polanka

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) mezi

| Objednatel: | Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Kateřina Marková, odborný rada Pobočky Vsetín |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Telefon: | +420 725 901 406 |
| E-mail : | k.markova@spucr.cz |
| Administrátor veřejné zakázky : | Lada Košutová |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno |
| Zastoupen: | Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | X X X X X X X X X X |
| Telefon: | X X X X X X X X X X |
| E-mail : | X X X X X X X X X X |
| ID DS: | 784cctd |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu: | 372520453/0300 |
| IČO: | 416 01 483 |
| DIČ: | CZ41601483 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Brně oddíl C, vložka 2171 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | X X X X X X X X X X |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 23. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Valašská Polanka“ ve znění pozdějších dodatků. Dne 5. 1. 2023 byla současně s dodatkem č. 10 smlouvy o dílo uzavřena Smlouva o spolupráci s obcí X X X X X X X X X X související s Aktualizací vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (dále také „Aktualizace návrhu“ vyvolaná změnami v důsledku zápisu geometrických plánů souvisejících se stavbou cyklostezky. Po dokončení, předání objednateli a uhrazení Aktualizace návrhu byla Smlouva o spolupráci uzavřením dodatku č. 11 ukončena a Obec X X X X X X X X X X nadále není smluvní stranou smlouvy o dílo.

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo dle tohoto dodatku je změna termínu plnění u dílčí části Aktualizace vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

3.  Po předání a převzetí původně vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků došlo k zápisu geometrických plánů souvisejících se stavbou cyklostezky, úpravou chodníků a komunikací ze strany obce X X X X X X X X X X do katastru nemovitostí. Tyto geometrické plány vznikly z iniciativy obce a neměly souvislost s probíhajícími pozemkovými úpravami. V důsledku této skutečnosti bylo nutno provést aktualizaci návrhu tak, aby bylo možno jej vystavit dle § 11 odst. 1. Tato aktualizace byla hrazena ze strany obce X X X X X X X X X X. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá vyhotovenou aktualizaci návrhu k vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona provedenou v důsledku výše uvedených změn objednateli do 5 měsíců ode dne uzavření dodatku č. 10 smlouvy o dílo. Aktualizace návrhu ve smyslu zapracování změn vyvolaných zápisem geometrických plánů stavby cyklostezky byla ve smluveném termínu vyhotovena, nicméně ze situace vyplynula nutnost aktualizaci dopracovat v širším rozsahu nad zamýšlený rámec. Aktualizovaný návrh nového uspořádání pozemků byl v součinnosti objednatele a zhotovitele připraven k vystavení schvalovacím protokolem VFP dne 10. 1. 2024 a akceptačním protokolem dne 30. 1. 2024.

4. 	S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění dodatku č. 10 smlouvy o dílo v podobě změny termínu splnění díla.

# I.

Dosavadní text bodu článku I. Dodatku č. 10 Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

Termín předání aktualizovaného Návrhu: do 15. 1. 2024

- Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

| Ve Zlíně dne: 12.11.2024 Za objednatele: | V Brně dne: 11.11.2024 Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová, ředitelka | AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel |
| Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová |  |