# dodatek č. 1

- smlouvy o dílo č.: 1208-2023-521101 ze dne 26. 10. 2023 („Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nemile

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupený: 	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: 		JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

V technických záležitostech zastoupený: 	Ing. Kateřinou Neumanovou, vedoucí Pobočky Šumperk

Bc. Anetou Řezníčkovou, Pobočka Šumperk

Ing. Romanou Svobodovou, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: 	+420 602 585 690, +420 721 238 380

E-mail: 	sumperk.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 	Česká národní banka

Číslo účtu: 	3723001/0710

DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- „ORIS“ spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc, IČO: 42767661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1988

Zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Machalou, jednatelem společnosti

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx a xxxxx

Vedoucí týmu: xxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 8dsrqkn

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc

Číslo účtu: 1025500073-5500

DIČ: CZ42767661

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

- PŘEDMĚT DODATKU

- Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek, kterou se mění hodnota závazku, a to:

- navýšení počtu MJ u dílčí části:

- 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – původní počet 4 MJ (100 bm) se mění na 5 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Navýšení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Navýšení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 1 | 6 000 | 6 000 |

Hodnota změn činí 6 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- snížení počtu MJ u dílčí části:

- 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – původní počet 58 MJ (100 bm) se mění na 52 MJ

- 6.2.7 Rozbor současného stavu – původní počet 75 MJ (ha) se mění na 74 MJ

- 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – původní počet 75 MJ (ha) se mění na 74 MJ

- 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") – původní počet 75 MJ (ha) se mění na 74 MJ

- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona – původní počet 75 MJ (ha) se mění na 74 MJ

- u hlavního celku:

- 6.4 Mapové dílo – původní počet 75 MJ (ha) se mění na 74 MJ

|  | Dílčí část Hlavního celku | MJ | Snížení počtu MJ | Cena za MJ v Kč bez DPH | Snížení ceny v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 6 | 6 000 | 36 000 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1 | 2 000 | 2 000 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1 | 1 500 | 1 500 |
| 6.3 | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1 | 2 500 | 2 500 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1 | 2 000 | 2 000 |
| 6.4 | Mapové dílo | ha | 1 | 600 | 600 |

Hodnota změn činí 44 600 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.

Celkově se cena díla po všech změnách sníží o 38 600 Kč bez DPH.

Uvedená změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací.

Odůvodnění:

- Počet měrných jednotek byl upřesněn na základě skutečně provedených prací v rámci zjišťování hranic obvodů KoPÚ Nemile v terénu a geodetického zaměření.

Dále je předmětem dodatku změna osoby zastupující zhotovitele a kontaktních údajů zhotovitele.

| Zhotovitel: | “ORIS“ spol. s r.o |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Petrem Machalou, jednatelem společnosti |
| Ve smluvních záležitostech zastoupený: | Petrem Machalou, jednatelem společnosti |
| V technických záležitostech zastoupený: | xxxxx a xxxxx |
| Telefon : | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |

- Ostatní údaje zhotovitele zůstávají beze změn.

- Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny závazku ze smlouvy jsou změnami nepodstatnými, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot všech změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

- CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Vzhledem k výše uvedeným změnám se cena za provedení díla uvedená v čl. 3. Cena díla, odst. 3.1 Smlouvy mění takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 766 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 496 350,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 44 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 306 750,00 Kč |
| DPH 21% | 274 417,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 581 167,50 Kč |

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1	V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 1208-2023-521101 a č. zhotovitele: 20231001 uzavřená dne 26. 10. 2023, nemění.

- 3.2.	Nedílnou součástí tohoto dodatku je Položkový výkaz činností.

- 3.3	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit tento dodatek v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.4 	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	„ORIS“ spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Místo: Olomouc		Místo: Olomouc

Datum: 13. 11. 2024		Datum: 13. 11. 2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.		Petr Machala

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj	jednatel společnosti