# DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 597-2023-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: 		Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou

Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Jaroslavou Khekovou,

vedoucí Pobočky Písek

Kontaktní údaje:

Adresa:						Nádražní 1988, 397 01 Písek

Tel.: 						+ 420 725 919 787

E-mail:						pisek.pk@spucr.cz

ID datové schránky: 				z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka

Číslo účtu: 		3723001/0710

DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

na základě Smlouvy o sdružení, ze dne 23.05.2023.

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. - reprezentant sdružení

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Budovcova 2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, DIČ: CZ26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853.

Ing. Josef Honz - člen sdružení

se sídlem xxxxxx, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981, DIČ: CZxxxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastoupená: 					Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená:  	Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Petrem Michalcem, jednatelem společnosti

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Janem Plavcem, jednatelem společnosti

GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

Kontaktní údaje:

Tel.:  		xxxxxx

E-mail: 		xxxxxx

ID datové schránky: 				u2u8efa

Bankovní spojení: 		Oberbank AG

Číslo účtu: 		7300002050/8040

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stráž u Mirotic“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečně realizovaného rozsahu Díla u dílčí části Hlavního celku 1 „Přípravné práce“ – 6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole, byly u této dílčí části díla upraveny měrné jednotky (dále jen „MJ“) tak, jak je uvedeno níže. Důvodem změny je požadavek Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích na nahrazení 2 zničených bodů novými.

6.2.1 Doplnění stávajícího bodového pole

- původní rozsah MJ:	6

cena za MJ bez DPH v Kč: 6 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 39 600 Kč

- nový rozsah MJ:	8

cena za MJ bez DPH v Kč: 6 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 52 800 Kč

- navýšení o 2 MJ a navýšení ceny bez DPH o 13 200 Kč

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 13 200 Kč bez DPH.

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 916 058,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 385 224,40 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 108 240,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 409 522,40 Kč |
| DPH 21 % | 295 999,70 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 705 522,10 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Stráž u Mirotic - Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GK Plavec – Michalec Geodetická

kancelář s.r.o.

reprezentant sdružení

Místo: České Budějovice	Místo: Písek

Datum: 13.11.2024	Datum: 13.11.2024

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Jan Plavec

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel společnosti GK Plavec – Michalec Geodetická 	kancelář s.r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stráž u Mirotic - Dodatek č.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |  |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 18 | 1 100,00 | 19 800,00 | 30.10.2024 |  |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8 | 6 600,00 | 52 800,00 |  |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 123 | 1 650,00 | 202 950,00 | 30.10.2024 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 72 | 4 400,00 | 316 800,00 | 02.03.2025 |  |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 14 | 4 180,00 | 58 520,00 | 02.03.2025 |  |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 123 | 1 078,00 | 132 594,00 | 02.03.2025 |  |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 123 | 1 078,00 | 132 594,00 | 02.06.2025 |  |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 916 058,00 | 02.06.2025 |  |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 120 | 990,00 | 118 800,00 | 30.09.2026 |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 20 | 1 760,00 | 35 200,00 |  |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 50 | 110,00 | 5 500,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 1 | 110,00 | 110,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | 1 | 6 927,80 | 6 927,80 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | 1 | 3 957,80 | 3 957,80 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | 1 | 1 482,80 | 1 482,80 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 120 | 1 045,00 | 125 400,00 | 03.05.2027 |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 27 500,00 | 55 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 8 800,00 | 8 800,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení | ha |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | 1 | 7 309,50 | 7 309,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | 1 | 4 174,50 | 4 174,50 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | 1 | 1 562,00 | 1 562,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 385 224,40 | xxxxx |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 123 | 880,00 | 108 240,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |  |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 240,00 | xxxxx |  |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 916 058,00 |  |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 385 224,40 |  |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 108 240,00 |  |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 409 522,40 |  |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 295 999,70 |  |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 705 522,10 |  |  |