- DODATEK Č. 1

- ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 881-2024-520204 uzavřené dne 25. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou

KPÚ pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka

KPÚ pro Kraj Vysočina

Tel.:	+420 727 957 247

E-mail:	vysocina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč

Tel.:	+420 725 409 958

E-mail:	m.svobodova1@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:	STRABAG a.s.

Sídlo: 	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený:	Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předseda předst.,

Ing. Martinem  Bašárem, člen představenstva,

Ing. Tomášem Hozou, člen představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   xxxxx

xxxxx

xxxxx

Tel.	xxxxx

E-mail:	xxxxx

ID DS:	8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Tel./fax:	xxxxx

E-mail:	xxxxx

Bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic and

Slovakia a.s.

Číslo účtu:	5061885001/2700

IČO:	60838744

DIČ:	CZ60838744 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634 (dále jen „zhotovitel“)

Čl. I   Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 25. 10. 2024, na provedení díla s názvem „Polní cesta C8 v k. ú. Kostníky" (dále jen „Dodatek“).

Čl. II   Předmět a účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci závazného harmonogramu postupu prací.

Čl. III   Změna doby plnění

Součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 – závazný harmonogram postupu prací s termínem zahájení  prací od 15. 10. 2024.  Z důvodu  pozdějšího  ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, se smluvní strany dohodly na jeho aktualizaci.

Závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je  uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, odstavec  8. písm. a.  – Příloha č. 1,  se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem postupu prací. Lhůta po dokončení stavebních prací a lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla se nemění.

V Jihlavě 14. 11. 2024				V Brně 12. 11. 2024

| ………………………………………… | ………………………………………… |
| --- | --- |
| Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina Státního pozemkového úřadu | xxxxx STRABAG a. s., ………………………………………. xxxxx STRABAG a. s., |

Za správnost:

JUDr. Erika Šťávová                                                                                                                             KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč