- SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – DODATEK č. 2

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

se sídlem:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupený:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Fajfr, vedoucí Oddělení správy majetku státu Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Tel.:	+420 727 937 172

E-mail:	kralovehradecky.kraj@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                             MADOS MT s.r.o.

Sídlo:                                                Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

zastoupený:                                      Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

tel./fax:                                          XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:                                           XXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:	77vjqep

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:		XXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:	KB a.s.

číslo účtu:	19-8575810297/0100

IČO:	25297899

DIČ:	CZ25297899

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby ze dne 05.06.2024, č. j. objednavatele: SPU 177659/2024/114/Jed.

Veřejná zakázka s názvem: „Realizace opravy propustku v k.ú. Lupenice“.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (méněpráce) a s tím související snížení ceny díla.

1.1	Předmětem dodatku č. 2 je změna závazku ze smlouvy

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy (méněpráce) adekvátně ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení opravy havarijního stavu propustku nad Štědrým potokem v k.ú. Lupenice na účelové komunikaci na pozemku p. č. 3063 v k.ú. Lupenice dle projektové dokumentace „Rekonstrukce propustku v k.ú. Lupenice“ vyhotovené společností S-pro servis s.r.o., v souladu se stavebním povolením Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí č.j. MURK-OVŽP/10663/23-3495/23/Hol ze dne 3. 7. 2023, které nabylo právní moci dne 25.07.2023.

Tímto dodatkem č. 2 dochází k úpravě počtu MJ dle skutečného provedení prací v soupisu prací u těchto položek:

- položka č. 64, kód 935111211 - Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm;

- položka č. 65, kód 59227029 - žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm.

Tyto činnosti nebudou provedeny, jedná se o méněpráce.

Tato zjištěná skutečnost bude mít vliv na cenu díla.

Aktuální součet méněprací činí celkem - 6 930,00 Kč bez DPH.

Původní znění dle rozpočtu:

| Poř. číslo | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | j.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 935111211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm | m | 9,000 | 390,00 | 3 510,00 |
| 65 | M | 59227029 | Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 mm. | m | 9,000 | 380,00 | 3 420,00 |

Nové znění dle rozpočtu:

| Poř. číslo | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | j.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | K | 935111211 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm | m | - 9,000 | 390,00 | -3 510,00 |
| 65 | M | 59227029 | Žlabovka příkopová betonová 500x680x60 mm. | m | -9,000 | 380,00 | -3 420,00 |

Dodatkem č. 2 dochází ke snížení ceny díla o 6 930,00 Kč bez DPH.

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy adekvátně ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II

Cena díla

2.1	Na základě dohody smluvních stran ve znění čl. XVIII Nepodstatné změny závazku, se dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo mění článek III Cena díla, odst. 4. následujícím způsobem:

Původní cena díla ve znění dodatku č. 1:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						1 902 153,50 Kč

DPH 21 % činí					   399 452,30 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH		2 301 605,74 Kč

Nová cena díla na základě dodatku č. 2:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí						1 895 223,50 Kč

DPH 21 % činí					   397 996,94 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH		2 293 220,44 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

  - Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Nedílnou součást tohoto dodatku je:

Přílohou č. 1 - Položkový rozpočet méněprací

Přílohou č. 2 – ZBV č. 02 – Skutečné provedení

| V Hradci Králové dne 19.11.2024 | V Lupenici dne 19.11.2024 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Objednatel Ing. Petr Lázňovský ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Ing. Ivo Muthsam jednatel MADOS MT s.r.o. |  |