Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1240-2023-504204

Č.j. objednatele: SPU 457575/2024

UID: spudms00000015060335

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 1240-2023-504204), uzavřené dne 30.10.2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou“ , pro komplexní pozemkovou úpravu (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou (dále jen „smlouva“).

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Olgou Chvátalovou, vedoucí Pobočky Tachov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			Bc. Iveta Matoušová, rada Pobočky Tachov

Adresa: 																T. G. Masaryka 1326, 34701 Tachov

Telefon: 															+ 420 727 956 756;

E-mail:																i.matousova@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:															GEO Hrubý spol. s r.o.

Sídlo: 																Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 														Ing. Zdeněk Hrubý

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 			Ing. Zdeněk Hrubý

V technických záležitostech oprávněn jednat: 			xxxxxx

Telefon: 															xxxxxx

E-mail: 																xxxxxx

ID DS: 																7s47464

Bankovní spojení: 												Komerční banka-Plzeň

Číslo účtu: 															21106381/0100

IČ: 																	   	252 27 751

DIČ: 																	CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“),

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ)

- Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. 3.6. Smlouvy, na základě doložitelných záznamů.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 31.10.2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 10.04.2023 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za červenec 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena díla bez DPH | 6 513 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 651 320,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 7 164 520,00 Kč |
| DPH 21% | 1 540 549,20 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 8 669 069,20 Kč |

Komplexní pozemková úprava Přimda

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | --- | +200,00 | +5 000,00 | --- | --- |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | --- | +70,00 | +18 620,00 | --- | --- |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | 100 bm | --- | +90,00 | +28 620,00 | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | --- | +180,00 | +34 200,00 | --- | --- |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | --- | +200,00 | +15 200,00 | --- | --- |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | --- | +40,00 | +23 360,00 | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | --- | +50,00 | +29 200,00 | --- | --- |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +154 200,00 | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | --- | +100,00 | +57 300,00 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | --- | +300,00 | +30 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +300,00 | +12 000,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +700,00 | +14 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | --- | +4 000,00 | +12 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | --- | +690,00 | +690,00 |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | --- | +390,00 | +390,00 |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | --- | +145,00 | +145,00 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | --- | +80,00 | +45 840,00 |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | --- | +2 000,00 | +4 000,00 |  |  |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | --- | +400,00 | +2 400,00 |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | --- | +550,00 | +550,00 |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | --- | +300,00 | +300,00 |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | --- | +110,00 | +110,00 |  |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +179 725,00 | --- | --- |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | --- | +50,00 | +29 200,00 | --- | --- |
| Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +29 200,00 | --- | --- |

Komplexní pozemková úprava Velké Dvorce

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | --- | +200,00 | +2 000,00 | --- | --- |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | --- | +50,00 | +8 050,00 | --- | --- |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | 100 bm | --- | +80,00 | +1 600,00 | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | --- | +200,00 | +12 600,00 | --- | --- |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | --- | +300,00 | +2 400,00 | --- | --- |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | --- | +300,00 | +6 000,00 | --- | --- |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | --- | +50,00 | +9 050,00 | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | --- | +50,00 | +9 050,00 | --- | --- |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +50 750,00 | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | --- | +100,00 | +18 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | --- | +200,00 | +4 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +300,00 | +6 000,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +2 000,00 | +10 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | --- | +6 000,00 | +6 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | --- | +690,00 | +690,00 |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | --- | +390,00 | +390,00 |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | --- | +145,00 | +145,00 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | --- | +80,00 | +14 400,00 |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | --- | +2 000,00 | +4 000,00 |  |  |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | --- | +590,00 | +4 130,00 |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | --- | +550,00 | +550,00 |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | --- | +310,00 | +310,00 |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | --- | +115,00 | +115,00 |  |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +68 730,00 | --- | --- |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | --- | +50,00 | +9 050,00 | --- | --- |
| Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +9 050,00 | --- | --- |

Komplexní pozemková úprava Újezd pod Přimdou

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Změna v počtu MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Stávající platné termíny | Nové aktualizované termíny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | --- | +200,00 | +1 000,00 | --- | --- |
| 6.2.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | --- | +80,00 | +15 680,00 | --- | --- |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | 100 bm | --- | +90,00 | +1 350,00 | --- | --- |
| 6.2.4. | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | --- | +180,00 | +24 300,00 | --- | --- |
| 6.2.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | --- | +800,00 | +800,00 | --- | --- |
| 6.2.6. | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů | 100 bm | --- | +300,00 | +900,00 | --- | --- |
| 6.2.7. | Rozbor současného stavu | ha | --- | +50,00 | +10 550,00 | --- | --- |
| 6.2.8. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | --- | +50,00 | +10 550,00 | --- | --- |
| Přípravné práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +65 130,00 | --- | --- |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | --- | +100,00 | +21 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | --- | +300,00 | +6 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i)b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +300,00 | +6 000,00 |  |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | --- | +700,00 | +14 000,00 |  |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | --- | +4 000,00 | +8 000,00 |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | --- | +690,00 | +690,00 |  |  |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | --- | +390,00 | +390,00 |  |  |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | --- | +145,00 | +145,00 |  |  |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | --- | +80,00 | +16 800,00 |  |  |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | --- | +2 000,00 | +4 000,00 |  |  |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | --- | +400,00 | +6 000,00 |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | --- | +550,00 | +550,00 |  |  |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | --- | +300,00 | +300,00 |  |  |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | --- | +110,00 | +110,00 |  |  |
| Návrhové práce celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +83 985,00 | --- | --- |
| 6.4. | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | --- | +50,00 | +10 550,00 | --- | --- |
| Mapové dílo celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +10 550,00 | --- | --- |

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEO Hrubý spol. s r.o.

Místo: Tachov		Místo: Plzeň

15. 11. 2024                                                                15. 11. 2024

Jméno: Ing. Olga Chvátalová   		Jméno: Ing. Zdeněk Hrubý

Funkce: vedoucí Pobočky Tachov		Funkce: jednatel

Státní pozemkový úřad