- SMLOUVA O DÍLO Č. 460-2024-514203  - DODATEK č. 1

- (dále jen „dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad

pro Královéhradecký kraj

zastoupený: 	Ing. Štěpánem Melicharem, vedoucím Pobočky 		Náchod

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod

Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod

Tel.:	+420 725 002 570

E-mail:	nachod.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 	GEOREAL spol. s r.o.

adresa:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:	s85762s

ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích:  Martin Vondráček, jednatel

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2024, č.j. objednatele 460-2024-514203.

Název díla: Zpracování projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení – okres Náchod 2024, Část 1 – Projektová dokumentace pro protierozní příkop s cestou PC20 a IP1 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce a Červená Hora

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIII. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Cena a způsob platby bod 5.2 Celková cena za dílo a v článku III. Doba plnění bod 3.1.1 Lhůta pro předání Díla.

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:

- Propustek P1 v k.ú. Červená Hora se nebude projektovat, jelikož propustek P1 je součástí připravované projektové dokumentace pro rekonstrukci silnice III/3049;

- Posun termínu předání díla z důvodu koordinace projektových dokumentací (PD na cestu PC20 a PD na rekonstrukci silnice) a dořešení napojení protierozního příkopu na silniční příkop na základě požadavku Správy silnic KHK.

1) Původní cena dle smlouvy o dílo:

Celková cena za  dílo:

bez DPH činí								440 000,00 Kč

DPH 21 % činí							  92 400,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			532 400,00 Kč

Nová cena dle dodatku č. 1:

Méněpráce: bez DPH činí						(-) 58 000,00 Kč

celkem s DPH						(-) 70 180,00 Kč

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí								   382 000,00 Kč

DPH 21 % činí							     80 220,00 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí			   462 220,00 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

2) Původní termíny pro dobu plnění:

Lhůta pro předání Díla je stanovena na:

a) Projektová dokumentace do 25. 11. 2024

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) do 26. 5. 2025

Nové termíny pro dobu plnění dle dodatku č. 1:

Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace do 31. 1. 2025

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložením právní moci) do 31. 7. 2025

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

| V Náchodě dne 22. 11. 2024 | V Plzni dne 21. 11. 2024 |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ….…………………………………… |
| Objednatel Ing. Štěpán Melichar vedoucí Pobočky Náchod Státní pozemkový úřad | Zhotovitel Martin Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o. |