Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1: 307-2019-544101,

číslo smlouvy zhotovitele: 20/19 uzavřené dne 15. 5. 2019

na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dolní Roveň

mezi níže uvedenými stranami

| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Iveta Hepnarová, Pobočka Pardubice |
| Adresa: | Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | +420 727 966 745, +420 702 126 635 |
| E-mail : | pardubicky.kraj@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel č. 1“)

| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic s.p. Správa Pardubice |
| --- | --- |
| Sídlo: | Na Pankráci 56, CZ-14000 PRAHA |
| Zastoupen: | Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Bohumil Vebr |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby |
| Adresa: | Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice |
| Telefon: | xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | ČNB |
| Číslo účtu: | 20001-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

(dále jen „objednatel č. 2“)

| Zhotovitel: | AGROPLAN, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 |
| Zastoupen: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Telefon: | xxx / xxx |
| E-mail : | xxx |
| ID DS: | pb5jxk5 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Praha 4 |
| Číslo účtu: | 31405/0300 |
| IČO: | 481 10 141 |
| DIČ: | CZ48110141 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Petr Kubů |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo je změna termínu u dílčích částí

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí

Aktualizace plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Posuny termínu jsou způsobeny naplněním termínu jednání regionální dokumentační komise a navazujícím nejbližším, obcí nabídnutým termínem projednání v zastupitelstvu.

Změna termínu dokončení dílčích části, v rámci dodatku č. 6:

- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a navazujících částí

- Aktualizace plánu společných zařízení

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Vše se posunuje z termínu 30.10.2024 na 28.2.2025.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 	dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto 	dodatku po jeho přečtení 	prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

- Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 	registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

| V Pardubicích, dne 7.11.2024 | V Praze, dne 1.11.2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele č. 1: | Za zhotovitele: |
| „dle elektronického podpisu“ | „dle elektronického podpisu“ |
| Ing. Miroslav Kučera ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj V Pardubicích, dne 6.11.2024 | Ing. Petr Kubů, jednatel |
| Za objednatele č. 2: |  |
| „dle elektronického podpisu“ Ing. Bohumil Vebr ředitel Správy Pardubice Ředitelství silnic a dálnic s.p. |  |

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností