Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 227-2023-504201

Č.j. objednatele: SPU 465195/2024/miko

UID: spudms00000015074050

# DODATEK č. 2 k Příkazní smlouvě

# (číslo smlouvy objednatele 227-2023-504201), uzavřené dne 23. 03. 2023

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „TDS na „Stavba vodohospodářských opatření                     v k.ú. Brodeslavy““, změna příkazní smlouvy na TDS (dále jen „smlouva“).

Příkazce:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov

Zastoupený:	Ing. Janou Horovou, vedoucí Pobočky Plzeň

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Petr Velkoborský, odborný rada Pobočky Plzeň,  Ing. Zuzana Čeňková, rada Pobočky Plzeň

Adresa: 																Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Telefon: 															+ 420 727 956 822

E-mail:																plzen.pk@spucr.cz

ID DS: 																z49per3

Bankovní spojení: 												Česká národní banka

## Číslo účtu: 															3723001/0710

IČ: 																	013 12 774

DIČ:																	není plátcem DPH

## (dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Jméno: 																Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o.

Sídlo: 																Měchoruva 354, Klatovy 339 01

Zastoupený: 														Ing. Jiří Tägl - jednatel společnosti

IČO: 																	03418219

DIČ: 							    										není plátcem DPH

Zápis v živnostenském rejstříku: 							Městský úřad Klatovy

Bankovní spojení: 												Fio banka

Číslo účtu: 															2800667291/2010

Telefon/fax: 														xxxxx

e-mail: 																xxxxx

ID DS: 																6unn6b7

(dále jen „příkazník“)

(společně též „smluvní strany“ nebo každá samostatně jako „smluvní strana“)

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) je změna ceny a rozsahu činnosti příkazníka. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. IX odst. 9.3 smlouvy, na základě doložitelných záznamů.

- Rozsah a obsah předmětu plnění dle čl.II příkazní smlouvy, doba trvání příkazu dle čl. IV příkazní smlouvy a odměna příkazníka a platební podmínky dle čl. VI příkazní smlouvy ve znění dodatku č.1, jsou odvislé od průběhu stavby „Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy“, realizované firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, dle uzavřené smlouvy o dílo č. 267-2023-504 101 a veškerých změn stavby popsaných v uzavřených dodatcích smlouvy. V rámci probíhající stavby docházelo k množství změn, které se promítly do nutnosti úpravy projektových dokumentací jednotlivých objektů. S tím souvisela úprava rozpočtů a jejich nutná kontrola, předávání dokladů, a tedy celková zvýšená časová náročnost. V srpnu 2024 byly započaty na základě změnové projektové dokumentace práce na jílovém zatěsnění, avšak oproti původním předpokladům byly na úrovni základové spáry zjištěny rozpukané břidlice charakteru štěrku a bylo rozhodnuto o ukončení stavebních prací na MVN1 a tůni T1.

- Dne 15.11.2024 obdržela pobočka Plzeň od firmy COLAS CZ, a.s. soupis provedených prací, který bude následně zaslán k odsouhlasení příkazníkovi. Odsouhlasení soupisu provedených prací je součástí předmětu plnění příkazní smlouvy. Smluvní strany se na základě vzájemného jednání dohodly na prodloužení doby plnění, s dílčím plněním ve výši 80 % z celkové smluvní ceny díla v roce 2024 s tím, že faktura na toto dílčí plnění bude vystavena v termínu do 29.11. 2024. Výše pro rok 2024 byla stanovena na základě dohody smluvních stran s přihlédnutím k rozsahu již hotového podílu plnění v roce 2023 a 2024, kdy ke dni 29.11.2024 bude z rozsahu a obsahu plnění příkazníka dokončena kontrola zhotovitelem předložených dokladů nezbytných k předání a převzetí díla. Zbývající adekvátní část plnění bude uvolněna po řádném vykonání investorsko-inženýrské činností pro příkazce dle uzavřené smlouvy, kromě činností vztahujících se ke kolaudací stavby, která nebude součástí ukončení stavby a předání a převzetí díla od zhotovitele Colas CZ, a.s.

Předmět dodatku

- Původní znění č. VI – Odměna příkazníka a platební podmínky:

6.2. Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

Čl. VI smlouvy se mění následovně:

6.2. V roce 2024 se bude fakturovat 80 % z celkové částky z příkazní smlouvy na obstarání technického dozoru stavebníka. Zbývající plnění ve výši 20 % (ponížené o činnosti vztahující se ke kolaudaci stavby) z celkové smluvní ceny díla bude uvolněna v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, a to po řádném vykonání nezbytných investorsko-inženýrských činností pro příkazce, a to do doby odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání stavby. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci.

Technický dozor stavebníka:

100% - 278 000,-Kč včetně DPH                80% - 222 400,-Kč včetně DPH

(příkazník není plátcem DPH)					 (příkazník není plátcem DPH)

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Příkazce a příkazník prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne	 25. 11. 2024						    				V Klatovech dne 24. 11. 2024

Za příkazce:														Za příkazníka:

…………………………										…………………………

Ing. Jana Horová											     Ing. Jiří Tägl

vedoucí Pobočky Plzeň 									     jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad          		                  			Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl s.r.o.

Za administraci dodatku: Ing. Lucie Miko