# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Dodatek")

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno, na adrese Kotlářská 931/53, 602 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslava Priessnitzová, vedoucí Pobočky Brno

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Ludmila Podracká, Pobočka Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: 602 559 300

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Vysoké učení technické v Brně

Fakulta stavební

Veveří 331/95, 602 00 Brno

Zapsán: je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona (zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Zastoupená: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c., děkan

Ve smluvních záležitostech zastoupená: doc. Ing. Karel Šuhajda Ph.D., proděkan pro rozvoj fakulty

V technických záležitostech zastoupená: doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., vedoucí Ústavu vodních staveb

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID datové schránky: yb9j9by

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 10006 - 98 330 621 / 0100

DIČ: . CZ00216305

(„Zhotovitel“)

V průběhu zpracování studie odtokových poměrů pro k. ú. Rajhradice s vlivem na povodňové ohrožení obce Rajhradice dochází k rozšíření požadovaného rozsahu výpočtů pro návrh protipovodňových opatření o vliv průtoků v tocích Dunávka a Litava na základě požadavku Povodí Moravy s. p. Nezbytným doplněním  rozsahu výpočtů Povodňového modelu města Brna poskytnutého Povodím Moravy s. p. o ovlivnění řešeného území průtoky v Dunávce a Litavě dochází k podstatnému rozšíření rozsahu prací a jejich časové náročnosti. Na kontrolním dni 14.11.2024 v rámci KoPÚ v k. ú. Rajhradice byl stanoven posun termínů ukončení jednotlivých etap studie o 4 měsíce. Cena díla se nemění.

Smluvní strany dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 124-2024-523201 mění následovně:

I.

Čl. III Doba a místo Plnění nově zní:

Dílo vymezené v čl. I. Smlouvy a Přílohy č. 1 bude zhotoveno a předáno Objednateli v následovně:

Dokumentace technického řešení k předložení dotčeným orgánům státní správy: 31.3.2025

Dokumentace technického řešení se zapracovanými připomínkami dotčených orgánů státní správy: 31.7.2025

Dokumentace technického řešení se zapracovanými připomínkami Regionální dokumentační komise: 30.9.2025

Hotové Dílo bude předáno Objednateli nejpozději: 28.11.2025

II.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Vysoké učení technické v Brně

Pobočka Brno 		Fakulta stavební

Datum 20.11.2024		Datum 22.11.2024

________________________________ 	___________________________

Ing. Miroslava Priessnitzová					xxxxxxxxxxxxx

Vedoucí Pobočky Brno					na základě oprávnění zastupovat

v plném rozsahu

| Za správnost: Ing. Radmila Navrátilová |  |
| --- | --- |