# DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

# č. 256-2018-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 01312774 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(„Objednatel“)

| Zhotovitel: | GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Budovcova 2530, 397 01 Písek |
| Zastoupen: | Ing. Janem Plavcem, jednatelem |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec, Petr Michalec – jednatelé |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jan Plavec |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | u2u8efa |
| Bankovní spojení: | Oberbank AG |
| Číslo účtu: | 7300002050/8040 |
| IČO: | 260 42 452 |
| DIČ: | CZ26042452 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ : | xxxxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 5.3.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Broučkova Lhota“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2 a č. 3.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází ke snížení MJ u dílčí části díla 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Tato dílčí část díla nebyla provedena, a tedy nebyla ani fakturována.

3.4.3	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- původní rozsah MJ:		5

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 5 000 Kč

- nový rozsah MJ:			0

cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 5 MJ, snížení ceny bez DPH o 5 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 5 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 910 500,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 445 080,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 134 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 489 580,- Kč |
| DPH 21% | 312 812,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 1 802 392,- Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Broučkova Lhota – Dodatek č. 4

| PODPISOVÁ STRANA Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 26.11.2024 Elektronicky podepsáno | GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. Místo: Písek 26.11.2024 Elektronicky podepsáno |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Jan Plavec jednatel, GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. |

Za správnost:

26.11.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Broučkova Lhota – Dodatek č. 4 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3+19 | 1 000 | 22 000 | 30.5.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 3 | 5 000 | 15 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 241 | 1 020 | 245 820 | 30.5.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 25 | 1 500 | 37 500 |  |
|  | Vektorizace vlastnické mapy | ha | 0 |  | 0 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 31 | 2 200 | 68 200 | 30.10.2020 |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 108 | 3 000 | 324 000 | 30.10.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 35 | 2 900 | 101 500 | 30.10.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 | 30.10.2020 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 268 | 160 | 42 880 | 30.10.2020 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 |  | 0 |  |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 268 | 200 | 53 600 | 28.2.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 910 500 | 28.2.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 268 | 640 | 171 520 | 30.11.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 268 | 120 | 32 160 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 600 | 12 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 700 | 7 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 250 | 700 | 175 000 | do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 15 000 | 30 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.5.4. | Aktualizace obvodu | 100 bm | 2 | 8 700 | 17 400 | do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3 |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 445 080 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 268 | 500 | 134 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 134 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 910 500 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 445 080 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 134 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 489 580 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 312 812 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 802 392 Kč |  |