DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 754-2024-529101 na zpracování předběžného geotechnického průzkumu pro KoPÚ Poutnov (dále jen „Smlouva“), uzavřené dne 27. 8. 2024, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany:

- Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Pobočka Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

zastoupený: 		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.	Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.	Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

tel.:											+420 725 403 871

e-mail:										t.valina@spucr.cz

ID DS:										z49per3

bankovní spojení:							ČNB

číslo účtu:									3723001/0710

IČ:											01312774

DIČ:										není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

- Zhotovitel:

Jméno:											Geological Solutions s.r.o.

zastoupený: 									Mgr. Martin Šuťjak, jednatel společnosti

tel.:												XXXXX

e-mail:											XXXXX

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXX

tel./fax:											XXXXX

e-mail:											XXXXX

ID DS:											mvautp8

bankovní spojení:								Česká spořitelna

číslo účtu:										6800290349/0800

IČ:												21754501

DIČ:											není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 139995

(dále jen „zhotovitel“).

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) je úprava termínu předání Díla dle Čl. III a převzetí díla dle Čl. V Smlouvy.  V důsledku této změny se mění Čl. III Doba a místo plnění a Čl. V Převzetí díla.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Čl. III Doba a místo plnění, odst. 3.1 se mění takto:

- Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a Přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do 31. 1. 2025.

  - Čl. V Převzetí Díla, odst. 5.1, věta první se mění takto:

- Zhotovitel se zavazuje předat Dílo dle čl. I této smlouvy objednateli nejpozději 31. 1. 2025.

  - Odůvodnění

Důvodem pro prodloužení termínu předání díla je skutečnost, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, způsobujícím zejména měkký nezpevněný terén, hrozí riziko vzniku hlubokých pojezdových stop a poničení porostu a přístupových cest, ve špatně přístupných místech, kde se sondy nejen vrtají, ale i hloubí pomocí těžké techniky. Místo realizace se současně nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les (dále jen CHKO), a proto je nutné dodržet stanovené postupy dané povolením CHKO dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

  - Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

  - Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento Dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Karlových Varech dne 27. 11. 2024 | V Brně dne 25. 11. 2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| ……………………………………………. | ……………………………………………. |
| Ing. Šárka Václavíková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj | Mgr. Martin Šuťjak Jednatel společnosti Geological Solutions s.r.o. |