- SMLOUVA NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST – DODATEK Č. 1

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Pobočka Teplice

Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

zastoupený: Ing. Jiřím Pavlišem, DiS., zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš, DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Daniel Engel, odborný rada, Pobočka

Teplice

Tel.:	+420 727 956 826

E-mail:	d.engel@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:                                                  REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Sídlo: 	Čepirohy 136, 434 01 Most

zastoupený:                                                  Ing. Luďkem Šatrou, členem správní rady

tel./fax:                                                         XXXXXXXXX

e-mail:                                                          XXXXXXXXX

ID DS:	   uh5fzsd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXX

tel./fax:                                                                 XXXXXXXXX

e-mail:	           XXXXXXXXX

bankovní spojení:	           Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	           9010321001/5500

IČO:	           44569769

DIČ:	           CZ44569769 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy uzavřené za účelem provedení díla „Obnova zeleně v rámci staveb polních cest C5 v k.ú. Radejčín a VPC4 v k.ú. Habrovany u Řehlovic“

Čl. I Předmět a účel dodatku č. 1

- Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce spočívající v navýšení počtu kusů dřevin určených k vysázení v k.ú. Radejčín (výsadba navýšeno celkem o 6 kusů) s adekvátním navýšením souvisejících položek v rámci výsadby a následné tříleté pěstební péče a dále zatravnění upravené plochy před výsadbou dřevin o výměře 198 m2 v k.ú. Habrovany u Řehlovic, včetně následné seče po dobu pěstební péče.

- Obě smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem provádí úprava ceny díla v rozsahu předmětných víceprací takto:

Vícepráce bez DPH činí:						55 391,44 Kč

DPH činí:						11 632,20 Kč

Vícepráce vč. DPH činí:						67 023,64 Kč

- Tímto dodatkem se mění Čl. III. odstavec 5) smlouvy následovně:

- Celková cena za dílo:

bez DPH činí                                                                           264 766,99 Kč.

DPH 21 % činí		                                                    55 601,06 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         320 368,05 Kč.

Z toho:

k.ú. Radejčín:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                           109 625,75 Kč.

DPH 21 % činí						      23 021,41 Kč.	  Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  132 647,16 Kč.

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                            112 410,00 Kč.

DPH 21 % činí		                                                     23 606,10 Kč.

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí           136 016,10 Kč.

- 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 37 600,00 Kč.

DPH ………………………          7 896,00 Kč.

Cena včetně DPH …………… 45 496,00 Kč.

- 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 35 910,00 Kč.

DPH …………………… 	    7 541,10 Kč.

Cena včetně DPH …………    43 451,10 Kč.

- 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 38 900,00 Kč.

DPH ………………………	    8 169,00 Kč.

Cena včetně DPH …………    47 069,00 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

k.ú. Habrovany u Řehlovic:

- Cena za provedení výsadby:

bez DPH činí                                                                           23 023,24 Kč.

DPH 21 % činí		                                                    4 834,88 Kč.	  Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí                  27 858,12 Kč.

- Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí                                                                           19 708,00 Kč.

DPH 21 % činí		                                                    4 138,68 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí          23 846,68 Kč.

- 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH …………………  6 636,00 Kč.

DPH ………………………        1 393,56 Kč.

Cena včetně DPH …………… 8 029,56 Kč.

- 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 6 236,00 Kč.

DPH …………………………   1 309,56 Kč.

Cena včetně DPH …………    7 545,56 Kč.

- 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ………………… 6 836,00 Kč.

DPH …………………………    1 435,56 Kč.

Cena včetně DPH …………… 8 271,56 Kč.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

Čl. II Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy se nemění.

- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Nedílnou součástí dodatku je oceněný soupis prací, dodávek a služeb s cenovou kalkulací položek, u nichž dochází ke změně oproti smlouvě.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

| V Teplicích dne 25.11.2024 | V Čepirozích dne 22.11.2024 |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Zhotovitel Ing. Luděk Šatra člen správní rady |