- DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

# č. 1052-2016-505207

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Davidem Mišíkem Vedoucím Pobočky Tábor |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík Vedoucí Pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 204 |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Dana Šílená Zástupce vedoucího pobočky Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| Adresa: | Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor |
| E-mail : | tabor.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

| Zhotovitel: | Ing. Helena Krausová |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxx 326 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helenou Krausovou |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxx |
| Telefon: | xxxxx |
| E-mail : | xxxxx |
| ID DS: | xxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČO: | 722 74 433 |
| DIČ: | CZxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | - |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Helena Krausová |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: | xxxxx |

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 8. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dráchov“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Článek II.

Předmět Dodatku

- V rámci návrhu komplexních pozemkových úprav Dráchov byl navržen ochranný protipovodňový kanál obce Dráchov. Tento kanál je částečně veden přes pozemek soukromého vlastníka, a není technicky možné jej umístit v jiném místě. Vlastník tohoto pozemku nesouhlasí s návrhem pozemkových úprav. Z tohoto důvodu není v tuto chvíli možné naplnit jeden z cílů pozemkových úprav a zabezpečit tak protipovodňovou ochranu obce Dráchov. Z důvodu probíhajícího jednání s dotčeným vlastníkem se Smluvní strany dohodly na změně termínu ukončení u dílčí části díla 3.2.2. a to takto:

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

původní termín:		30.11.2022

nový termín:		do 5 měsíců od výzvy Objednatele

Nové znění položkového výkazu činností je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Dráchov – Dodatek č. 6

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 27.11.2024 Elektronicky podepsáno | Ing. Helena Krausová Místo: Plzeň 27.11.2024 Elektronicky podepsáno |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Helena Krausová |

Za správnost:

27.11.2024

Elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Monika Blafková

Odborný rada, Pobočka Tábor

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dráchov - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 54 | 700 | 37 800 | 31.1.2017 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 2 000 | 0 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 590 | 500 | 295 000 | 31.11.2017 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 350 | 500 | 175 000 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 161 | 1 000 | 161 000 | 31.8.2018 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 630 | 1 000 | 630 000 | 31.8.2018 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 940 | 100 | 94 000 | 31.8.2018 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 0 | 0 | - |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 940 | 400 | 376 000 | do 2 měs. od souhlasu KP |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 768 800 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 589 | 700 | 412 300 | 30.5.2020 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 |  |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 589 | 200 | 117 800 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 31 | 500 | 15 500 |  |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 1 000 | 0 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 589 | 700 | 412 300 | do 5 měsíců od výzvy Objednatele |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 9 600 | 28 800 | do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 996 700 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 940 | 300 | 282 000 | do 2 měsíců od nabytí PM I. Rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 10 | 800 | 8 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 8 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 768 800 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 996 700 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 282 000 Kč |  |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 8 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 055 500 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 641 655 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 697 155 Kč |  |