# Dodatek č. 1

- ke smlouvě o dílo č. obj. 1233-2023-544101, č. zhot. PU-2023-012 ze dne 30.10.2023 („Smlouva“)

- Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, na adrese Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice.

Zastoupený: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech zastoupený: Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy, Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 189 452.

E-mail: m.simek1@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel č. 1“)

- Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390,

Správa Pardubice, na adrese Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice V technických záležitostech zastoupená: Ing. Hanou Jarolímovou, vedoucí úseku výstavby

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: zjq4rhz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-15937031/0710

DIČ: CZ65993390

(„Objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1   nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Reprezentantem sdružení a zástupcem objednatelů je objednatel č. 1.

a

- GEOVAP, spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234.

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail: xxx

ID datové schránky: Wyx77xh

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 500069362/0800

DIČ: CZ15049248

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č.1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Předmět Dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná roční míra inflace dle údajů Českého statistického úřadu za rok 2023 činí 10,7 %.

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) pro všechna katastrální území o 10 % u dílčích částí 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.5 i), 6.3.5 ii), 6.3.5 iii), 6.4.

Celková výše navýšení činí 362 112,50 Kč bez DPH.

Z toho pro jednotlivá k.ú. navýšení činí:

k.ú. Janov u Litomyšle, včetně k.ú. Čistá u Litomyšle 137 862,50 Kč bez DPH

k.ú. Mikuleč 72 410 Kč bez DPH

k.ú. Opatovec 81 250 Kč bez DPH

k.ú. Moravský Lačnov 70 590 Kč bez DPH

Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla za všechna katastrální území, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:

| Celková cena Díla bez DPH | 4 708 437,50 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 % | 988 771,88 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 5 697 209,38 Kč |

- Z toho:

- k.ú. Janov u Litomyšle, včetně k.ú. Čistá u Litomyšle

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 539 250,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 929 637,50 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 347 600,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 816 487,50 Kč |
| DPH 21 % | 381 462,38 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 197 949,88 Kč |

- k.ú. Mikuleč

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 237 700,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 513 810,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 173 800,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 925 310,00 Kč |
| DPH 21 % | 194 315,10 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 119 625,10 Kč |

- k.ú. Opatovec

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 272 000,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 574 750,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 198 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 044 750,00 Kč |
| DPH 21 % | 219 397,50 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 264 147,50 Kč |

- k.ú. Moravský Lačnov

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 270 360,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 493 130,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 158 400,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 921 890,00 Kč |
| DPH 21 % | 193 596,90 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 115 486,90 Kč |

- Dále dochází u všech katastrálních území k posunu termínu u dílčího celku 6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona nově na 31.1.2025.

- Současně dochází k úpravě sídla u objednatele č. 2 Ředitelství silnic a dálnic s. p. Nové sídlo je Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4. Změna již zapracována v tomto dodatku.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za objednatele č. 1:	Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOVAP, spol. s r.o.

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Místo: Pardubice		Místo: Pardubice

Datum: 29.11.2024		Datum: 28.11.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Miroslav Kučera		Jméno: Ing. Pavel Cimpl

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj		Funkce: jednatel

Za objednatele č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice

Místo: Pardubice

Datum: 28.11.2024

________________________________

Jméno: Ing. Bohumil Vebr

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Ředitelství silnic a dálnic s. p.