DODATEK č. 6

ke Smlouvě o dílo č. 822-2019-529101 uzavřené dne 02. 10. 2019, na provedení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pastviny u Studánky a v přilehlých částech k.ú. Hranice u Aše a Studánka u Aše (dále jen „KoPÚ), ve znění Dodatku č. 1 až Dodatku č. 5 (dále jen „Smlouva“), podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: 									Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: 											Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Adresa: 											Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary

Zastoupený:		Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj

V technických záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: 											Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Telefon: 										+ 420 725 403 871

E-mail: 											t.valina@spucr.cz

ID DS:											z49per3

Bankovní spojení: 								ČNB

Číslo účtu: 										3723001/0710

IČO: 											01312774

DIČ: 											CZ01312774 – není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 		Sdružení:

a) GROMA PLAN s.r.o.

b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 											Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Zastoupený: 									Pavlem Vostrackým – jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 		Pavel Vostracký

V technických záležitostech oprávněn jednat: 		xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx

Tel.:			a) xxxxxxx

b) xxxxxxx

E-mail: 		a) xxxxxxx

b) xxxxxxx

ID DS: 		a) ekc85xd

b) qzhp5bf

Bankovní spojení:		Komerční banka a.s.

Číslo účtu:										27-4501350277/0100

IČO: 											a) 252 33 025

b) 290 99 323

DIČ: 											a) CZ25233025

b) CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C,

a) vložka 11085

b) vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. VI bodu 6.3. a Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým dochází ke změnám specifikovaným v preambuli tohoto Dodatku.

- PREAMBULE

Předmětem Dodatku je změna počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle skutečně provedených prací u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“, dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.“ a u hlavního celku 3.6. „Mapové dílo“. V souvislosti s touto úpravou počtu MJ dochází ke změně v Čl. VI Cena za provedení díla, odst. 6.1. a dále se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností.

S výše uvedenou změnou souvisí potřeba stanovit termín plnění dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ uvedený v příloze Smlouvy – Položkovém výkazu činností.

- PŘEDMĚT DODATKU

  - Změna počtu měrných jednotek a termínu předání v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Pastviny u Studánky

Dochází ke stanovení termínu ukončení dílčí části 3.4.3, dále k navýšení počtu MJ u dílčí části 3.4.3. a ke snížení počtu MJ u dílčích částí 3.5.1. a 3.5.2. a 3.6. v Položkovém výkazu činností – Příloze ke Smlouvě – KoPÚ Pastviny u Studánky (viz rozpis níže):

|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Původní počet MJ | Nový počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Původní cena bez DPH celkem v Kč | Nová cena bez DPH celkem v Kč | Původní termín ukončení | Nový termín ukončení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 168 | x | 1 300 | 218 400 | x | 31.10.2022 | x |
|  |  | 100 bm | x | 12 | 1 300 | x | 15 600 | x | 31.3.2025 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění | 100 bm | 168 | x | 1 300 | 218 400 | x | 31.10.2022 31.7.2024 | x |
|  | Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 400 | 393 | 800 | 320 000 | 314 400 | 31.12.2023 | x |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 13/2002 Sb. | ha | 384 | 379 | 700 | 268 800 | 265 300 | 31.12.2024 | x |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 400 | 393 | 300 | 120 000 | 117 900 | do 3 měsíců od výzvy | x |

  - Změna Čl. VI odst. 6.1 Smlouvy – Cena za provedení díla

|  | Původní údaj | Nový údaj |
| --- | --- | --- |
| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 072 800,- Kč | 1 088 400,- Kč |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 683 800,- Kč | 674 700,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 120 000,- Kč | 117 900,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 876 600,- Kč | 1 881 000,- Kč |
| DPH 21 % | 394 086,- Kč | 395 010,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 270 686,- Kč | 2 276 010,- Kč |

- ODŮVODNĚNÍ

Na základě požadavku Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, Oddělení správy majetku státu, dojde k vyjmutí části pozemků (které se nachází v obvodu KoPÚ a jsou zařazeny mezi pozemky řešené dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.) z obvodu KoPÚ. V důsledku vyjmutí předmětných pozemků z obvodu KoPÚ vznikne nový vnitřní obvod, u kterého je nezbytné provést zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zhotovit geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ. Změna obvodu má vliv také na výměru obvodu KoPÚ a na výměru pozemků řešených a neřešených, dojde proto k úpravě příslušných MJ v položkovém výkazu činností.

Tímto Dodatkem č. 6 se v důsledku výše uvedených skutečností dochází k navýšení počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) a tím i ceny u dílčí části 3.4.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“. Zároveň je nutné stanovit i termín dokončení těchto prací. V souvislosti se změnou obvodu KoPÚ dojde ke změně počtu MJ u dílčí části 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, dílčí části 3.5.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.“ a u dílčí části 3.6. „Mapové dílo“.

V souvislosti s touto úpravou počtu MJ se mění příloha Smlouvy – Položkový výkaz činností a Čl. VI Cena za provedení díla odst. 6.1., který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

Z výše uvedeného je patrno, že je splněna podmínka uvedená v § 222 odst. 6 ZZVZ vzhledem k tomu, že změna závazku vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne 29. 11. 2024	V Plzni dne 28. 11. 2024

…………………………………… 	……………………………………

Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký

ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.

pro Karlovarský kraj