Číslo smlouvy objednatele: 1480-2017-544101

Číslo smlouvy zhotovitele: 162/2018

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1480-2017-544101, č. smlouvy zhotovitele: 162/2018 ze dne 8.11.2017 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním přídělů v k.ú. Koruna“. uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Fakturační adresa:                                          	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
13000 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Adresa:	Boženy Němcové 231, 53002 Pardubice

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Tel.:	+420 727 966 758

E-mail:	m.kucera1@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56902 Svitavy

Tel.:	xxxx

E-mail:	d.dedeciusova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.

Sídlo:	Čechovovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice

Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx

Tel.:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	wyx77xh

Bankovní spojení:	Citibank Pardubice

Číslo účtu:	2020870109/2600

IČO:	15049248

DIČ:	CZ15049248

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Krajským soudem v Hr. Králové,							     C.231

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

# Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů – snížení o 1 MJ (ze 155 MJ na 154 MJ)

- 3.4.4. Rozbor současného stavu – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

- 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – snížení o 13 MJ (ze 40 MJ na 27 MJ)

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami – snížení o 2 MJ (z 5 MJ na 3 MJ)

- 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

- 3.6. Mapové dílo – snížení o 3 MJ (ze 187 MJ na 184 MJ)

- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – snížení o 60 MJ (ze 60 MJ na 0 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah provedených služeb u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     1 636 100,00 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 7 (bez DPH) 1 644 100,00 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 8 (bez DPH) 1 588 900,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 8 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku KoPÚ v k.ú. Koruna a faktura č. 20241336 ze dne 29.4.2024 bude považována za poslední a konečnou.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 8.

V Pardubicích dne 4.12.2024			           V Pardubicích dne 4.12.2024

Za objednatele:	Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

……………………………	………………………………

Ing. Miroslav Kučera 	Ing. Pavel Cimpl, jednatel

ředitel Krajského pozemkového

úřadu pro Pardubický kraj