- DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 761-2018-544101 ze dne 13.7.2018 na realizaci veřejné zakázky „KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Pěčíkov“ uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Radka Stříteská, Pobočka Svitavy |
| Adresa: | Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy |
| Telefon: | 725 184 842 |
| E-mail : | r.striteska@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Gočárova 504, Hradec Králové, 500 02 |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Gregor - jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Xxxx |
| Telefon: | Xxxxx |
| E-mail : | Xxxxx |
| ID DS: | W9wia22 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. Hradec Králové |
| Číslo účtu: | 182867130/0300 |
| IČO: | 25251431 |
| DIČ: | CZ 25251431 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

- Čl. I

- Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) u níže uvedených dílčích a hlavních celků díla:

- 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole

- snížení o 1 MJ (z 6 MJ na 5 MJ)

- 3.4.2. Vektorizace vlastnické mapy v území dotčeném grafickým přídělem

snížení o 1 MJ (z 20 MJ na 19 MJ)

- 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

snížení o 5 MJ (z 220 MJ na 215 MJ)

- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků

snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)

- 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení

snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)

- 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

- snížení o 40 MJ (ze 40 MJ na 0 MJ)

- 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

- snížení o 49 MJ (ze 60 MJ na 11 MJ)

- 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

snížení o 3 MJ (z 5 MJ na 2 MJ)

- 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. zákona

snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)

- 3.6. Mapové dílo

snížení o 1 MJ (z 270 MJ na 269 MJ)

Důvodem snížení počtu MJ je skutečný rozsah prací u výše uvedených dílčích a hlavních celků oproti smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 5. Nové počty MJ a tomu odpovídající změny cen jsou uvedeny v položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo (bez DPH)			     2 270 400,00 Kč

Cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 (bez DPH)  2 222 720,00 Kč

Smluvní strany se dohodly, že cena díla sjednaná ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 6 bude celkovou vyfakturovanou a uhrazenou cenou pro zakázku „KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Pěčíkov“ a faktura č. 20240099 ze dne 30.9.2024 bude považována za poslední a konečnou.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Nedílnou součástí dodatku je položkový výkaz činností ve znění dodatku č. 6.

| Za objednatele: 4.12.2024 | Za zhotovitele: 3.12.2024 |
| --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj | „elektronicky podepsáno“ Ing. Pavel Gregor - jednatel |