# DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 553-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor |
| Adresa: | Husovo nám. 2938, 390 02 Tábor |
| Telefon: | +420 724 179 203 |
| E-mail : | d.silena@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(„Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | GEOREAL spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Hálkova 12, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Martin Vondráček, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | S85762s |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 0720092329/0800 |
| IČO: | 40527514 |
| DIČ: | CZ40527514 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.05.2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov nad Lužnicí“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a 
č. 5.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- Na základě skutečného rozsahu provedených prací se mění počet měrných jednotek (dále jen „MJ“) u dílčí části díla 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, a to takto:

3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice

- původní rozsah MJ:	1

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 3 000 Kč

- nový rozsah MJ:		0

cena za MJ bez DPH v Kč: 3 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč:	 0 Kč

- snížení o 1 MJ, snížení ceny bez DPH o 3 000 Kč – méněpráce

Na základě tohoto Dodatku se celková cena díla bez DPH snižuje o 3 000 Kč.

Nové znění položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, takto:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 2 102 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 1 306 800,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 363 000,00 Kč |
| Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 12 000,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 3 784 200,00 Kč |
| DPH 21 % | 794 682,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 4 578 882,00 Kč |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Vlkov nad Lužnicí – Dodatek č. 6

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.

Místo: České Budějovice	Místo: Plzeň

Datum: 06.12.2024	Datum: 05.12.2024

„elektronicky podepsáno“					„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Martin Vondráček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Za správnost:

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlkov nad Lužnicí - Dodatek č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 62 | 1 200 | 74 400 | 31.1.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 1 | 5 000 | 5 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 413 | 1 200 | 495 600 | 31.1.2020 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 193 | 1 300 | 250 900 |  |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 179 | 2 100 | 375 900 | 31.1.2020 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 336 | 1 600 | 537 600 | 31.1.2020 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 31.1.2020 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 605 | 200 | 121 000 | 31.1.2020 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 0 | 5 000 | 0 | - |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 605 | 400 | 242 000 | 31.1.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 102 400 |  |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 413 | 800 | 330 400 | 30.11.2021 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků | 100 bm | 0 | 1 500 | 0 | 30.11.2021 |
|  | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 0 | 10 000 | 0 | 30.11.2021 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 413 | 400 | 165 200 | 30.11.2021 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 94 | 2 000 | 188 000 | 30.11.2021 |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0 | 3 000 | 0 | 30.11.2021 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 413 | 1 400 | 578 200 | 31.5.2023 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 15 000 | 45 000 | do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí o výměně vlastnických práv |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 306 800 |  |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 605 | 600 | 363 000 | do 2 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 363 000 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 12 | 1 000 | 12 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 12 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 102 400,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 306 800,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 363 000,00 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 12 000,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 784 200,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 794 682,00 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 4 578 882,00 Kč |  |