Číslo smlouvy objednatele: 19/2016-537100/5

1480-2016-537209

Číslo zhotovitele:

KoPÚ v k.ú. Chotěšice

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vestec nad Mrlinou

a v částech katastrálních území Činěves, Zábrdovice u Křince, Křinec, Nový Dvůr u Oskořínka, Chleby a Rašovice

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l :					Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: 					Státní pozemkový úřad, IČ 01312774

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

zastoupený						ředitelem Krajského pozemkového úřadu

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiřím Veselým

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Jiří Veselý

tel.:							+420 702 167 643

v technických záležitostech oprávněn jednat: 		Ing. Zdeněk Jahn, CSc.

vedoucí Pobočky Nymburk

Ing. Jan Kusovský

tel.:	                                                                              +420 725 740 022, +420 725 921 570

e-mail:							nymburk.pk@spucr.cz a j.kusovsky@spucr.cz

ID DS: 							z49per3

Bankovní spojení:					Česká národní banka

## Číslo účtu:						3723001/0710

IČ/DIČ							01312774/CZ 01312774

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l : 	GEOREAL spol. s r.o.

sídlo:                						Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený						Martinem Vondráčkem, jednatelem

tel./fax:							XXXXXXXXXX

e-mail:							XXXXXXXXXX

ID DS:							s85762s

Bankovní spojení: 					Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu						0720092329/0800

IČ/DIČ							40527514/CZ40527514

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

společně dále jako „smluvní strany“

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, dne 31. 10. 2016, se společností GEOREAL spol. s r.o., uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vestec nad Mrlinou a v částech sousedních katastr. území Činěves, Zábrdovice u Křince, Křinec, Nový Dvůr u Oskořínka, Chleby a Rašovice (dále i „KoPÚ“).  Uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo vyplynulo z nařízení Evropského parlamentu         a Rady EU 2016/679 („GDPR“) účinného ke dni 25. 5. 2018. Dodatek č.2 byl uzavřen na základě zjištění. Po zaměření skutečného stavu bylo třeba upravit obvod pozemkové úpravy. Došlo k nárůstu četnosti neřešených parcel. Současná mapa vykazovala větší, než předpokládané odchylky mezi polohovým umístěním objektů a jejich zobrazením v mapě. Dodatek č.3 byl uzavřen v souvislosti s průběhem pořizování plánu společných zařízení (dále i „PSZ“). Návrh protipovodňových opatření byl proveden na podkladě Studie odtokových poměrů formou DTR – dokumentace technického řešení. Došlo ke změně v počtu MJ u dílčích částí 3.2.1.2. a 3.2.1.3. Dodatek č.4 byl uzavřen z potřeby dodatečně došetřit hranice parcely 904/5 (ostatní plocha/silnice) v k.ú. Vestec nad Mrlinou                pro vyslovený nesouhlas vlastníků parcely se zahrnutím předmětného pozemku mezi parcely řešené v obvodu KoPÚ.

Čl. II.

Dodatek č.5 je uzavírám na podkladě reálného plnění části:

| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

MJ 100 bm, cena za 1 MJ 1 000,00 bez DPH, počet MJ dle smlouvy o dílo a následných dodatků se snižuje ze 140 MJ, nově na 139 MJ (dle dodaného seznamu pozemků k vytyčení). Celková cena díla se snižuje v níže uvedených částkách:

4 295 860,00 Kč bez DPH

902 131,00 Kč DPH 21 %

5 197 991,00 Kč vč. DPH

Úpravou smluvního plnění (dodatkem č.5) dojde k nepodstatné změně závazku ze smlouvy o dílo,     ke vzniku méně prací v absolutní hodnotě 1 000 Kč bez DPH. Oproti původní ceně zakázky dochází k poklesu ceny o -0,023 %. V absolutním vyjádření odchylka představuje 2,033 % oproti celkové ceně zakázky zakotvené do smlouvy o dílo a jejich následných dodatků.

Nedílnou součástí uzavíraného Dodatku č.5 je příloha – položkový výkaz činností.

Čl. III.

- Ostatní ujednání smlouvy a následných dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Čl. IV.

Dodatek č.5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu.

Čl. V.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne 10.12.2024			V Plzni dne 10.12.2024

Za objednatele 					Za zhotovitele

………………………………………			…………………………………………….

Ing. Jiří Veselý						Martin Vondráček

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti.

pro Středočeský kraj a hlavní město Praha	GEOREAL spol. s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Dodatek č.5 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. arch. Jaroslav Janoušek

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vestec- k dodatku č.5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.1. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 7 | 1 000 | 7 000 | 31. 5. 2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 22 | 4 000 | 88 000 |  |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 805 | 1 000 | 805 000 | 31. 5. 2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 8 | 1 200 | 9 600 |  |
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 159 | 2 200 | 349 800 | 28. 2. 2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. DOŠETŘENÍ | 100 bm | 1 | 10 500 | 10 500 | 31. 3. 2022 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 21 | 3 000 | 63 000 | 28. 2. 2019 |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 118 | 2 200 | 259 600 |  |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 803 | 120 | 96 360 | 31.5. 2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 807 | 300 | 242 100 | 30. 6. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 930 960 | 30.6.2019 |
| 3.2. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 806 | 550 | 443 300 | 28.02. 2020 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 806 | 300 | 241 800 |  |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 56 | 1 100 | 61 600 |  |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6 | 2 000 | 12 000 |  |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 806 | 1 400 | 1 128 400 | 31.03. 2022 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 903 100 |  |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 807 | 400 | 322 800 | do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 322 800 |  |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 139 | 1000 | 139 000 | nejpozději do 30.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 930 960 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 903 100 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 322 800 Kč |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 139 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 4 295 860 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 902 131 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 5 197 991 Kč |  |
| V Praze dne 10.12.2024 |  | V Plzni dne 10.12.2024 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Martin Vondráček |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | jednatel |  |  |  |  |