- DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

# č. KPÚ-9/2006

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor, na adrese Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

Zastoupená:	Ing. Davidem Mišíkem

vedoucím Pobočky Tábor

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. David Mišík

vedoucí Pobočky Tábor

V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Dana Šílená

zástupce vedoucího pobočky Tábor

Kontaktní údaje:

Tel.:	+420 724 179 204

E-mail:	tabor.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	Česká národní banka

Číslo účtu:	3723001/0710

DIČ:	CZ01312774 (není plátcem DPH)

(„Objednatel“)

a

Sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Miloslav Bílek

Ing. Pavel Dvořáček, reprezentant sdružení

se sídlem xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty, Provozovna, korespondenční adresa provozovny: xxxxx, 390 02 Tábor, IČO: 65945735, DIČ: xxxxx, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Ing. Miloslav Bílek

se sídlem xxxxx, 390 05, Tábor, IČO: 10324771, není plátcem DPH, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Zastoupená:	Ing. Pavlem Dvořáčkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořáček, Ing. Miloslav Bílek

Bankovní spojení:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 08.11.2006 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla spočívající ve Vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Březnice u Bechyně a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.

Předmět Dodatku

- Ke dni 1. ledna 2013 byl na základě zákona č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů zřízen Státní pozemkový úřad (SPÚ), se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01315774. Ve smyslu ust. § 22 zákona o SPÚ vstoupila Česká republika dnem 1.1.2013 do všech práv a povinností Pozemkového fondu ČR, pozemkových úřadů a ÚPÚ a k výkonu práv a povinností stanovila jako příslušný Státní pozemkový úřad, na základě čehož došlo k převodu práv a povinností vyplývajících ze všech uzavřených smluv. Došlo tak ke změně smluvních údajů Objednatele.

- Komplexní pozemková úprava (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Březnice u Bechyně s hotovým návrhem byla dotčena plánovanou stavbou komunikace pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín, příprava stavby však byla ukončena ve fázi jednání s vlastníky o výkupu pozemků. Dále v návaznosti na tuto KoPÚ byly zahájeny KoPÚ v okolních k.ú. Hodonice u Bechyně, Blatec u Hodětína a Hodětín, a dle požadavku sboru zástupců a obcí byly provedeny změny hranic obcí a k.ú, přičemž nejrozsáhlejší změna byla provedena mezi k.ú. Březnice a k.ú. Blatec u Hodětína v lokalitě Jamník, a majetkové vypořádání vlastnictví vycházející ze změn hranic muselo být zapsáno do KN.  Z tohoto důvodu byla dílčí část díla 2c Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků dosud provedena a fakturována pouze částečně. V současné době jsou v KN zapsány KoPÚ Hodonice u Bechyně (rok 2021), Hodětín (rok 2022), Blatec u Hodětína (rok 2023). V rámci vypracovávání dílčí části díla 2c jsou v současnosti doprojednány změny v návaznosti na zapsané sousední KoPÚ včetně změn vyplývajících z převzetí pozemků ÚZSVM (příděly, podílnické cesty). Z výše uvedených důvodů se mění termín ukončení této dílčí části díla takto:

2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků:

původní termín:	31.1.2009

nový termín:	do 24 měsíců od zápisu KoPÚ Blatec do KN

- Z důvodu změn sazby DPH, k nimž došlo v roce 2010 a 2013 se rovněž mění výše DPH, a celková cena díla včetně DPH, a to takto:

DPH (19 %) – fakturační celek 1a – 1e

původní výše:	699 241,00 Kč

nová výše:	465 751,94 Kč

DPH (20 %) – fakturační celek 2a – 2b a část 2c

144 044,40 Kč

DPH (21 %) – část fakturačního celku 2c, 2d a 3a

106 820,28 Kč

Celková cena díla včetně DPH

původní výše:	4 379 457,00 Kč

nová výše:	4 396 832,62 Kč

Článek III.

Rozsah a specifikace změn Smlouvy

- Vzhledem ke změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, se mění i čas a místo předání, uvedené v článku IV., bodě 1 Smlouvy, takto:

1. 	Předání návrhu KoPÚ jako podkladu dle § 11, odst.1 zákona č. 139/2002 Sb., v pl. znění (vystavení návrhu), bude provedeno do do 24 měsíců od zápisu KoPÚ Blatec do KN.

- Dále se mění Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění, uvedená v článku VI., bodě 1 Smlouvy, takto:

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | - Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (DPH 19 %) | ha | 614 | 244 | 149 816 | 28.2.2007 |  |  |
| 1b | Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace (DPH 19 %) | ha | 614 | 1 385 | 850 390 | 30.6.2007 |  |  |
| 1c | Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou (DPH 19 %) | hm | 210 | 4 285 | 899 850 | 31.11.2007 |  |  |
| 1d | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou (DPH 19 %) | ha | 10 | 5 000 | 50 000 | 31.11.2007 |  |  |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků (DPH 19 %) | ha | 682 | 735 | 501 270 | 31.1.2008 |  |  |
| - Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH |  |  |  |  | - 2 451 326 |  |  |  |
| - 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) (DPH 20 %) | ha | 614 | 490 | 300 860 | 30.6.2008 |  |  |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy (DPH 20 %) | ha | 614 | 35 | 21 490 | 30.6.2008 |  |  |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 20 %) | ha | 614 | 810 | 397 872 | do 24 měsíců od zápisu KoPÚ Blatec do KN |  |  |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 21 %) |  |  |  | 99 468 |  |  |  |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace (DPH 21 %) | pare | 6 | 0 | 0 | Do 2 měsíců od zapsání II. Rozhodnutí do KN |  |  |
| - Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH |  |  |  |  | - 819 690 |  |  |  |
| - 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (DPH 21 %) | ha | 682 | 600 | 409 200 | Do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí |  |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a) bez DPH |  |  |  |  | 409 200 |  |  |  |

| - Rekapitulace |  |
| --- | --- |
| - 1.Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH | 2 451 326,00 |
| - 2.Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH | 819 690,00 |
| 3.Mapové dílo celkem (3a) bez DPH | 409 200,00 |
| Cena celkem bez DPH | 3 680 216,00 |
| DPH 19 % | 465 751,94 |
| DPH 20 % | 144 044,40 |
| DPH 21 % | 106 820,28 |
| Celková cena díla včetně DPH | 4 396 832,62 |

Čl. 4 – Náklady na provedení díla

| Ucelená část, fakturační celek |  | MJ | - Cena bez DPH v Kč | Cena celkem s DPH v Kč | Náklady PÚ | Přijatelné náklady OP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 Přípravné práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu (DPH 19 %) | ha | 149 816 | 178 281 | 178 281 | 0 |  |  |
| 1b | Polohopisné zaměření zájmového území (vč. část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace (DPH 19 %) | ha | 850 390 | 1 011 964,1 | 0 | 1 011 964,1 |  |  |
| 1c | Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou (DPH 19 %) | hm | 899 850 | 1 070 821,5 | 0 | 1 070 821,5 |  |  |
| 1d | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou (DPH 19 %) | ha | 50 000 | 59 500 | 0 | 59 500 |  |  |
| 1e | Dokumentace nároků vlastníků (DPH 19 %) | ha | 501 270 | 596 511,3 | 596 511,3 | 0 |  |  |
| - Přípravné práce celkem (1a-1e) bez DPH |  |  |  |  | - 2 451 326 |  |  |  |
| - 2 Návrhové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) (DPH 20 %) | ha | 300 860 | 361 032 | 361 032 | 0 |  |  |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy (DPH 20 %) | ha | 21 490 | 25 788 | 25 788 | 0 |  |  |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 20 %) | ha | 397 872 | 477 466 | 477 466 | 0 |  |  |
|  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (DPH 21 %) |  | 99 468 | 120 356,28 | 120 356,28 |  |  |  |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace (DPH 21 %) | pare | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| - Návrhové práce celkem (2a-2f) bez DPH |  |  |  |  | - 819 690 |  |  |  |
| - 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI (DPH 21 %) | ha | 409 200 | 495 132 | 495 132 | 0 |  |  |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a) bez DPH |  |  |  |  | 409 200 |  |  |  |

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| Za Objednatele: | Za Zhotovitele: |
| --- | --- |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor Místo: Tábor 18.12.2024 „elektronicky podepsáno“ | Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Miloslav Bílek Místo: Tábor 18.12.2024 „elektronicky podepsáno“ |

| …………………………………… | …………………………………… |
| --- | --- |
| Ing. David Mišík vedoucí Pobočky Tábor | Ing. Pavel Dvořáček reprezentant sdružení |

Za správnost:

16.12.2024

„elektronicky podepsáno“

________________________________

Ing. Monika Blafková

odborný rada, Pobočka Tábor