- DODATEK č. 1

- KE SMLOUVĚ NA VÝSADBU POROSTU A PÉČI O POROST

- Polní cesta C2 v k.ú. Bavory

- uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo:                                                             Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: 					 Ing. Pavel Zajíček, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:  Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

v technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA,

vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Mária Tisarová – odborný rada, pobočka Břeclav

Adresa: 				               náměstí T. G. Masaryka 2957/9a,

690 02 Břeclav

Tel.:                                                                   727 956 366

E-mail:	breclav.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001 / 0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel “)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: 		Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

zastoupený:		Ing. Ondřejem Chrástem,

ředitelem oblasti JIH

Ing. Ondřejem Volkem,

ekonomem oblasti JIH

tel.:	            xxxxxx

e-mail:	            xxxxxx

ID DS:	            8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:       xxxxxx

tel.:	             xxxxxx

e-mail:		xxxxxx

bankovní spojení:		UniCredit Bank Czech Republic a.s.

číslo účtu:		5061885001/2700

IČO:		60838744

DIČ:		CZ60838744, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmětem tohoto Dodatku ke Smlouvě na  výsadbu porostu a péči o porost u polní cesty C2 v k.ú. Bavory jsou:

- personální změny na straně objednatele

- úprava ceny za provedení 1. a 2.roku následné péče podle skutečného rozsahu provedených prací

S účinností ke dni 1. 11. 2024 se novým ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj stal Ing. Pavel Zajíček a novým vedoucím Pobočky Břeclav se stal Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA. Z těchto důvodů došlo k úpravě údajů na straně objednatele.

Tímto dodatkem se mění čl. III. Cena díla, odst. 4 smlouvy o dílo o cenu  méněprací v částce 25 821,36 Kč bez DPH podle skutečného rozsahu provedených prací v rámci následné péče provedené v letech 2023 a 2024.

Z výše uvedených důvodů se cena díla mění následovně:

Původní znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                                                          	 424 413,79 Kč

DPH 21 % činí		                                                   	   89 126,90 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                  513 540,69 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby (náhradní výsadba a interakční prvek IP):

bez DPH činí 								190 867,94 Kč

DPH 21 % činí 							  40 082,27 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 			230 950,21 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí								233 545,85 Kč

DPH 21 % činí 							  49 044,63 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí                  112 229,13 Kč

Z toho:

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			92 751,35 Kč

DPH 									19 477,78 Kč

Cena včetně DPH 						          112 229,13 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH  			68 811,50 Kč

DPH 									14 450,42 Kč

Cena včetně DPH 							83 261,92 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			 71 983,00 Kč

DPH 									 15 116,43 Kč

Cena včetně DPH 							 87 099,43 Kč

Nové znění odst. 4. čl. III Cena díla:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí: 					               	398 592,43 Kč

DPH 21% činí 						      	  83 704,41 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 	               	482 296,84 Kč

Z toho:

1. Cena za provedení výsadby (náhradní výsadba a interakční prvek IP):

bez DPH činí 								190 867,94 Kč

DPH 21 % činí 							  40 082,27 Kč

Celková cena za provedení výsadby vč. DPH činí 			230 950,21 Kč

2. Cena za zajištění následné péče:

bez DPH činí								202 724,49 Kč

DPH 21 % činí 							 43 622,14 Kč

Celková cena za zajištění následné péče vč. DPH činí                  251 346,63 Kč

Z toho:

a) 1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			81 772,29 Kč

DPH 									17 172,18 Kč

Cena včetně DPH 						            98 944,47 Kč

b) 2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH  			53 929,20 Kč

DPH 									11 333,53 Kč

Cena včetně DPH 							65 302,73 Kč

c) 3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH 			 71 983,00 Kč

DPH 									 15 116,43 Kč

Cena včetně DPH 							 87 099,43 Kč

Článek II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Položkový rozpočet se zapracováním změn

| V Brně dne: 19. 12. 2024 | V Brně dne: 19. 12. 2024 |  |
| --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| …………………………………… | …………………………………………………. |  |
| Ing. Pavel Zajíček ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj | Ing. Ondřej Chrást ředitel oblasti JIH STRABAG a.s. | Ing. Ondřej Volek ekonom oblasti JIH STRABAG a.s. |

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová