Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 25/2023-504202

Č.j. objednatele: SPU 504699/2024

UID: spudms00000015146171

SPIS č. j.: SP6686/2024

# DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

# (číslo smlouvy objednatele 25/2023-504202, uzavřené dne 12. 10. 2023)

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy („KoPÚ“) v k.ú. Milavče a Radonice u Milavčí (dále jen „smlouva“).

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa:                                            	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky

Adresa:	náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Tel.:	+420 724 269 138

E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“	a

Zhotovitel:		Sdružení GROMA PLAN s.r.o.

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Účastník:	GROMA PLAN s.r.o.

Adresa:		Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený:		Pavlem Vostrackým, jednatelem

IČO: 		25233025

DIČ: 		CZ25233025

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11085

Účastník: 		POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Sídlo: 		Plachého 40, 301 00 Plzeň

Zastoupený: 		Mgr. Barborou Salátovou, jednatelem

IČO:		29099323

DIČ: 		CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 24674

Ve smluvních záležitostech zastoupená:	        Pavlem Vostrackým, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: 		xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: 		xxx

Email:		xxx

ID datové schránky:			   ekc85xd

Bankovní spojen: 			   Komerční banka a. s.

Číslo účtu:			27-4501350277/0100

IČO: 	     25233025

DIČ:			CZ25253025

(dále jen „zhotovitel“).

objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.

Preambule

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna hodnoty díla na základě inflační doložky obsažené v uzavřené smlouvě a analogicky s § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany se tak dohodly v souladu s podmínkami čl. 3.6. smlouvy, na základě doložitelných záznamů a schválení odůvodněné žádosti zhotovitele proběhlo ve stanovené lhůtě.

- Zhotovitel svou žádostí ze dne 27. 11. 2024 dle smlouvy naplnil ustanovení čl. 3.6, který mj. uvádí, že zhotovitel je oprávněn jedenkrát za kalendářní rok písemně požádat o navýšení jednotkových položkových cen pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny ve smyslu čl. 10 této smlouvy a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, a to za použití ročního indexu průměrné meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok, a to vždy s účinností ode dne následujícího po doručení žádosti objednateli, nejdříve však od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude vyhlášení průměrné roční míry inflace učiněno.

- Veškeré další náležitosti tohoto článku a další vztažené ve smlouvě byly podanou žádostí naplněny, objednatel je posoudil a předložil toto znění dodatku zhotoviteli, reflektující obsah jeho žádosti.

- Český statistický úřad na svých webových stránkách zveřejnil ke dni 11.01.2024 míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za rok 2023 ve výši 10,7 %. Pro výpočet navýšení jednotkových položkových pro ty části Díla, které dosud nebyly provedeny a s jejichž provedením zhotovitel není v prodlení, se tedy použije max. hranice stanovená čl. 3.6 smlouvy, tj. 10 %.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností.

- U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Předmět dodatku

- Smluvní strany shodně konstatují, že pro splnění cílů pozemkové úpravy jsou nezbytné změny ceny za provedení díla.

- Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla takto:

| Původní celková cena díla pro KoPÚ v k. ú. Milavče bez DPH | 2 599 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 259 940,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 859 340,00 Kč |
| DPH 21% | 600 461,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 459 801,40 Kč |

Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Milavče s vyjádřením rozsahu navýšení o ID:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Změna v počtu MJ | Navýšení na MJ bez DPH v Kč | Cena navýšení bez DPH celkem v Kč | Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID | Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | -- | +150,00 | +4 500,00 | 1 650,00 | 49 500,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | -- | +76,00 | +46 208,00 | 836,00 | 508 288,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -- | +220,00 | +27 500,00 | 2 420,00 | 302 500,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | -- | +40,00 | +24 320,00 | 440,00 | 267 520,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -- | +49,00 | +29 792,00 | 539,00 | 327 712,00 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +132 320,00 |  | 1 455 520,00 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | -- | +85,00 | +51 680,00 | 935,00 | 568 480,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | -- | +40,00 | +600,00 | 440,00 | 6 600,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +40,00 | +1 200,00 | 440,00 | 13 200,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +40,00 | +1 120,00 | 440,00 | 12 320,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 100 bm | -- | +400,00 | +800,00 | 4 400,00 | 8 800,00 |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | -- | +590,00 | +590,00 | 6 490,00 | 6 490,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | -- | +340,00 | +340,00 | 3 740,00 | 3 740,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | -- | +120,00 | +120,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | -- | +67,00 | +40 736,00 | 737,00 | 448 096,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | -- | +1 101,00 | +2 202,00 | 12 111,00 | 24 222,00 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | -- | +660,00 | +660,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | -- | +460,00 | +460,00 | 5 060,00 | 5 060,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | -- | +260,00 | +260,00 | 2 860,00 | 2 860,00 |
|  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | -- | +100,00 | +100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +100 868,00 |  | 1 109 548,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | -- | +44,00 | +26 752,00 | 484,00 | 294 272,00 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +26 752,00 |  | 294 272,00 |

| Původní celková cena díla pro KoPÚ v k. ú. Radonice u Milavčí bez DPH | 1 827 400,00 Kč |
| --- | --- |
| Méněpráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Vícepráce bez DPH | 0,00 Kč |
| Navýšení o „inflační doložku“ bez DPH | 182 740,00 Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH ve znění tohoto dodatku | 2 010 140,00 Kč |
| DPH 21% | 422 129,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 432 269,40 Kč |

Položkový výkaz činností pro KoPÚ v k. ú. Radonice u Milavčí s vyjádřením rozsahu navýšení o ID:

|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Změna v počtu MJ | Navýšení na MJ bez DPH v Kč | Cena navýšení bez DPH celkem v Kč | Cena za MJ bez DPH v Kč včetně ID | Cena bez DPH celkem v Kč včetně ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | -- | +150,00 | +2 250,00 | 1 650,00 | 24 750,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | -- | +76,00 | +23 712,00 | 836,00 | 260 832,00 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | -- | +220,00 | +61 600,00 | 2 420,00 | 677 600,00 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | -- | +40,00 | +12 480,00 | 440,00 | 137 280,00 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | -- | +49,00 | +15 288 ,00 | 539,00 | 168 168,00 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +115 330,00 |  | 1 268 630,00 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | -- | +85,00 | +26 520,00 | 935,00 | 291 720,00 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | -- | +40,00 | +280,00 | 440,00 | 3 080,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +40,00 | +560,00 | 440,00 | 6 160,00 |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | -- | +40,00 | +280,00 | 440,00 | 3 080,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | 100 bm | -- | +400,00 | +400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha | ha | -- | +590,00 | +590,00 | 6 490,00 | 6 490,00 |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha | ha | -- | +340,00 | +340,00 | 3 740,00 | 3 740,00 |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha | ha | -- | +120,00 | +120,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | -- | +67,00 | +20 904,00 | 737,00 | 229 944,00 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | -- | +1 104,00 | +2 208,00 | 12 144,00 | 24 288,00 |
| 6.3.4. | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | -- | +660,00 | +660,00 | 7 260,00 | 7 260,00 |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha | ha | -- | +460,00 | +460,00 | 5 060,00 | 5 060,00 |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha | ha | -- | +260,00 | +260,00 | 2 860,00 | 2 860,00 |
|  | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha | ha | -- | +100,00 | +100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +53 682,00 |  | 590 502,00 |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | -- | +44,00 | +13 728,00 | 484,00 | 151 008,00 |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | +13 728,00 |  | 151 008,00 |

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Aktualizované znění přílohy č. 1 smlouvy – Položkový výkaz činností

V Plzni dne	 20.12.2024											V Plzni dne 20.12.2024

Viz datum v elektronickém popisu								Viz datum v elektronickém popisu

Za objednatele:														Za zhotovitele:

„elektronicky podepsáno“									    „elektronicky podepsáno“

…………………………												…………………………

Ing. Jiří Papež		Pavel Vostracký

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad		GROMA PLAN s.r.o.

| Položkový výkaz činností pro k.ú. Milavče – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milavče a Radonice u Milavčí |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 30 | 1 650,00 | 49 500,00 | 30.9.2025 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 608 | 836,00 | 508 288,00 | 30.9.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 125 | 2 420,00 | 302 500,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 608 | 440,00 | 267 520,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 608 | 539,00 | 327 712,00 | 30.5.2027 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 455 520,00 | 30.6.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 608 | 935,00 | 568 480,00 | 31.3.2029 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 15 | 440,00 | 6 600,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 30 | 440,00 | 13 200,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 28 | 440,00 | 12 320,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 2 | 4 400,00 | 8 800,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 490,00 | 6 490,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 740,00 | 3 740,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 608 | 737,00 | 448 096,00 | 30.6.2030 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 111,00 | 24 222,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 060,00 | 5 060,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 860,00 | 2 860,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 109 548,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 608 | 484,00 | 294 272,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 294 272,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 455 520,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 109 548,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 294 272,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 859 340,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 600 461,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 459 801,40 |  |

| Položkový výkaz činností pro k.ú. Radonice u Milavčí – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milavče a Radonice u Milavčí |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10) | Cena bez DPH celkem v Kč 10) | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 15 | 1 650,00 | 24 750,00 | 30.9.2025 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 312 | 836,00 | 260 832,00 | 30.9.2025 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | 2 420,00 | 677 600,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 312 | 440,00 | 137 280,00 | 30.9.2026 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 312 | 539,00 | 168 168,00 | 30.5.2027 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 268 630,00 | 30.6.2027 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 312 | 935,00 | 291 720,00 | 31.3.2029 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 7 | 440,00 | 3 080,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 14 | 440,00 | 6 160,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 7 | 440,00 | 3 080,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 1 | 4 400,00 | 4 400,00 |  |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ 11) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 6 490,00 | 6 490,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 740,00 | 3 740,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 320,00 | 1 320,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 312 | 737,00 | 229 944,00 | 30.6.2030 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 12 144,00 | 24 288,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3) | 100 bm | 1 | 7 260,00 | 7 260,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha |  |  |  |  |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 5 060,00 | 5 060,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 860,00 | 2 860,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 100,00 | 1 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 590 502,00 | xxxxx |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 312 | 484,00 | 151 008,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 151 008,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 268 630,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 590 502,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 151 008,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 010 140,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 422 129,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 432 269,40 |  |