# Dodatek č. 3

# ke smlouvě o dílo č. 624-2019-508101 ze dne 19.8.2019

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa:	Jiráskova 2528, Chomutov

Zastoupený:	Ing. Jiří Pavliš DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš DiS., zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.	+420 725 901 470

E-mail:	stepanka.trnkova@spu.gov.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

# Čl. I
Předmět a účel dodatku smlouvy

  - Účelem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy.

- Změna typu měrných jednotek

- Změna počtu měrných jednotek

V důsledku této změny se mění příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností).

  - Změna typu měrných jednotek

- V položkovém výkazu činností dochází k vložení nového řádku „Návrhové práce“ etapy 3.5.1 – Vypracování plánu společných zařízení, typ měrných jednotek je hod (hodiny).

- Odůvodnění:

- Zhotovitel požádal o odstoupení od SoD č. 624-2019-508101 (KoPÚ Strupčice) z důvodu vystoupení majoritních vlastníků z řízení o KoPÚ (cca 1/3 zájmového území). Vystoupením majoritních vlastníků došlo k velkého zásahu do rozsahu předmětu plnění a ceny díla za celou zakázku. Majoritní vlastníci nesouhlasili se zařazením pozemků do řešeného území pozemkových úprav. Nesouhlas byl udělen v souladu s ust. § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb. (dále jen „zákon“). Z vypracované cenové kalkulace, kdy pozemky majoritních vlastníků by byly zařazeny do režimu tzv. neřešených pozemků dle ust. § 2 zákona, vyplynulo, že by se cena zakázky navýšila o 93 %. Pobočka na základě projednání s oddělením OPU a OZSL s žádostí o odstoupení souhlasila. Fakticky odevzdané etapy dle uvedené SoD byly pouze etapy přípravných prací. Zhotoviteli byl pobočkou předložen soupis odevzdaných prací a proplacených etap k odsouhlasení. S předloženým soupisem zhotovitel nesouhlasil a požadoval uhradit i částečně odvedenou práci na etapě 3.5.1., jelikož připravil koncept hlavního výkresu PSZ mapu G5 a koncept technické zprávy PSZ. Koncepty byly sborem projednány. Pobočka požadavek nerozporovala a vyzvala zhotovitele k vyčíslení hodnoty odvedené práce a k odevzdání připravených konceptů. Oba koncepty byly pobočce předány na základě předávacího protokolu. Předmětná etapa nebyla odevzdána v celém rozsahu dle SoD, nebylo možné ji ohodnotit v měrných jednotkách ha, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností SoD. Z tohoto důvodu vyčíslil zhotovitel hodnotu provedených úkonů v hodinách (hod). Výše jednotkové ceny za MJ „hod“ je stanovena zhotovitelem na 750 Kč.

  - Změna počtu měrných jednotek:

- U etapy 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení dochází ke snížení počtu MJ a změně typu MJ a jednotkové ceny z původních 1109 MJ (ha) – jednotková cena 500 Kč/ha – na 168 MJ (hod) – jednotková cena 750 Kč/hod.

  - Změny se provádí v Čl. VI odst. 6.1. SoD a v příloze č. 1 SoD – 3.5.1 – vypracování plánu společných zařízení.

- Čl. VI odst. 6.1. SoD se mění takto:

| - Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | - 1 732 350,00 Kč |
| --- | --- |
| - Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | - 1 054 300,00 Kč |
| - Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | - 243 980,00 Kč |
| - Celková cena díla bez DPH | - 3 030 630,00 Kč |
| - DPH 21 % | - 636 432,30 Kč |
| - Celková cena díla včetně DPH | - 3 667 062,30 Kč |

- Příloha č. 1 SoD odst. 3.5.1. se mění takto:

| 3.5. | Návrhové práce | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | Vypracování plánu společných zařízení | (ha) | (1109) | (500) | (554 500) | 31.8.2022 |
|  |  | hod | 168 | 750 | 126 000 |  |

- Nové znění Přílohy č. 1 SoD je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

# Čl. II
Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění.

  - Tento dodatek je společně s dodatkem č. 1 a 2 nedílnou součástí smlouvy č. 624-2019-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Strupčice”.

  - Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem,   dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

| V Teplicích dne 15.01.2025 | V Plzni dne dle 10.01.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno" |  |
| Ing. Jiří Pavliš Dis., Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel |
| Příloha: Položkový výkaz činností |  |

| Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Strupčice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech | ha | 1113 | 800 | 890 400 | 30.11.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.2 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 198 | 2 200 | 435 600 | 30.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby | 100 bm | 8 | 2 200 | 17 600 | 30.4.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1113 | 150 | 166 950 | 30.11.2020 |
| 3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1109 | 200 | 221 800 | 31.3.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 732 350 | 30.4.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | (ha) | (1109) | (500) | (554 500) | 31.8.2022 |
|  |  | hod | 168 | 750 | 126 000 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 80 | 500 | 40 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 800 | 64 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 800 | 8 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1109 | 700 | 776 300 | 31.8.2023 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 40 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 054 300 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1109 | 220 | 243 980 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 243 980 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 732 350,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 054 300,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 243 980,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 3 030 630,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 636 432,30 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 3 667 062,30 Kč |  |
| V Teplicích dne 15.01.2025 |  | V Plzni dne 10.01.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| „elektronicky podepsáno“ |  |  |  |  |  |  |
| ………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Pavliš Dis |  | Martin Vondráček |  |  |  |  |
| zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |  | jednatel |  |  |  |  |