# DODATEK Č. 8 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |
| --- | --- |
| Sídlo: | Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Jiří Veselý, ředitel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora |
| Adresa: | Benešova 97, 284 01 Kutná Hora |
| Telefon: | +420 725 949 641 |
| E-mail : | khora.pk@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| Zhotovitel: | HRDLIČKA spol. s r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | náměstí Kněžny Ludmily 45, 266 01 Tetín |
| Zastoupen: | Jaromírem Proškem, prokurista společnosti |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Jaromír Prošek, prokurista společnosti |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | XXXXXXXXXX |
| Telefon: | XXXXXXXXXX |
| E-mail : | XXXXXXXXXX |
| ID DS: | caxt3mz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a. s., Pobočka Beroun |
| Číslo účtu: | 300345131/0100 |
| IČO: | 18601227 |
| DIČ: | CZ18601227 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce : | XXXXXXXXXX |

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 8 kterým se mění smlouva o dílo 19/2018-537100 Komplexní pozemkové úpravy Útěšenovice a to položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy

Důvody změny :

1.   Důvodem je rozšíření obvodu KoPÚ o pozemek obce Zbraslavice do obvodu KoPÚ z  důvodu nutnosti směny tohoto pozemku, který není zahrnut do obvodu KoPÚ s pozemkem jiného vlastníka řešeného v KoPÚ a dále změna obvodu z důvodu změny v katastru nemovitostí, která vznikla vytvořením nových parcel pro výstavbu rodinných domy.

V souvislosti s výše uvedeným se doplňuje a mění termín plnění u částí díla:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 o část Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 – změna obvodů s termínem plnění  28.2.2025.

Přípravné práce celkem (3.4.1,- 3.4.5.) z 30.9.2021 na 28.2.2025.

2. Vzhledem k tomu, že v KoPÚ Útěšenovice nebudou vyčerpány měrné jednotky na některé etapy, snižují se tímto dodatkem měrné jednotky na etapy :

3.4.3 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ – snížení z 144 MJ na 143 MJ

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení z 2 MJ na 1 MJ

3.4.4 -  Rozbor současného stavu - snížení z 266 MJ na 263 MJ

3.4.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení z 266 MJ na 263 MJ

3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení – snížení z 266 MJ na 263 MJ

3.5.i.b) – Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení z 30 MJ na 28 MJ

Původní text článku VI :

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 913 200,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 657 700,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 133 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 703 900,- Kč |
| DPH 21% | 357 819,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 061 719,- Kč |

Nový text článku VI :

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 902 300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 652 850,- Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 133 000,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 688 150,- Kč |
| DPH 21% | 354 512,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 042 662,- Kč |

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednavatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu  smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je následující příloha:  Položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

| V Praze dne 20.01.2025 | V Tetíně dne 06.01.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Ing. Jiří Veselý ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Jaromír Prošek Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r. o. |

- Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Karel Svoboda

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Útěšenovice - dodatek č. 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 3 | 3 000 | 9 000 | 30.10.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 4 | 3 500 | 14 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 232 | 1 000 | 232 000 | 28.2.2019 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 34 | 1 500 | 51 000 |  |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 13 | 3 000 | 39 000 | 28.2.2019 |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 143 | 2 200 | 314 600 | 30.6.2019 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodů KoPÚ |  |  |  |  | 30.9.2021 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - změna obvodů KoPÚ |  |  |  |  | 28.2.2025 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 1 | 6 000 | 6 000 | 30.6.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 263 | 450 | 118 350 | 31.8.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 263 | 450 | 118 350 | 30.9.2019 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 902 300 | 28.2.2025 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 263 | 950 | 249 850 | 31.5.2021 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 14 | 1 000 | 14 000 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 28 | 1 000 | 28 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 9 000 | 45 000 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 266 | 1 000 | 266 000 | 31.3.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 25 000 | 50 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 652 850 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 266 | 500 | 133 000 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 133 000 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 902 300 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 652 850 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 133 000 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 688 150 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 354 512 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 042 662 Kč |  |
| V Praze dne 20.01.2025 |  | V Tetíně dne 06.01.2025 |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …………………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý |  | Jaromír Prošek |  |  |  |  |
| ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  | prokurista společnosti Hrdlička spol. s r. o. |  |  |  |  |