č. objednatele: 2448-2012-130719/2

č. zhotovitele: 26/12

D O D A T E K ČÍSLO  2  S M L O U V Y   O   D Í L O 2448-2012-130719

(uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:				Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,

Pobočka Prachatice

Adresa:								Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČ: 01312774						DIČ: 	není plátcem DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice,

KPÚ pro Jihočeský kraj,

e-mail:	f.sebesta@spucr.cz

telefon:	724 322 338

ID DS:								 z49per3

Kontaktní osoby v průběhu plnění smlouvy o dílo:

Ing. Pavla Čadová

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:					AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:								Jeremenkova 411/9, 147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 48110141						DIČ: 	CZ48110141

Zastoupený:						Ing. Jana Švábová, jednatelka společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jana Švábová

V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				ČSOB a.s. Praha 4

##### Číslo účtu:							31405/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 16154

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku VII bodu 3. smlouvy o dílo číslo 2448-2012-130719 ve znění dodatku číslo 1 (dále jen „Smlouva“) níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek číslo 2 k předmětné Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav a se souhlasem Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice se u bodu 1.4. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. zvyšuje rozsah prací o 4 MJ v ceně 5 000 Kč za 1 MJ (1 MJ je 100 bm) bez DPH. Celková výše víceprací je 20 000 Kč bez DPH. Práce na zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. budou dokončeny nejpozději do 30. června 2025.

Článek číslo VII. bod 1 a 2 nově zní

Čl. VII.

### Cena za provedení díla

  - Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného realizovaného množství prací.

|  | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přípravné práce |  |  |  |  |
| 1.1. | Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole | ha | 289 | 200 | 57 800 |
| 1.2. | Polohopisné zaměření zájmového území včetně nezbytného výškopisného zaměření | ha | 287 | 350 | 100 450 |
| 1.3. | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně jeho vyšetření a ZPMZ | 100 bm | 150 | 400 | 60 000 |
| 1.4. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 33 | 400 | 13 200 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100 bm | 4 | 5 000 | 20 000 |
| 1.5. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | LV | 133 | 700 | 93 100 |
|  | Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH |  |  |  | 344 550 |
| 2. | Návrhové práce |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč. rozboru současného stavu a podrobného průzkumu terénu a jeho vyhodnocení) | ha | 289 | 350 | 101 150 |
| 2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, včetně předložení kompletní dokumentace | ha | 287 | 300 | 86 100 |
|  | Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH |  |  |  | 187 250 |
| 3. | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo |  |  |  |  |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle pravomocně schváleného návrhu KPÚ | 100 bm | 450 | 200 | 90 000 |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 289 | 300 | 86 700 |
|  | Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH |  |  |  | 176 700 |
| 4.1. | Stabilizace hranic pozemků v souladu katastrální vyhláškou | 1 kus | 1100 | 50 | 55 000 |
|  | Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH |  |  |  | 55 000 |

| Rekapitulace ceny díla |  |
| --- | --- |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH | 344 550 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH | 187 250 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 176 700 Kč |
| 4. Ostatní související náklady (4.1.) bez DPH 1) | 55 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | 763 500 Kč |
| DPH (21 %) | 152 700 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 916 200 Kč |

  - Rekapitulace ceny:

- Závěrečná ustanovení

- 1.1.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 1.2.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

- 1.3.	Smlouva je vyhotovena elektronicky.

- 1.4.	Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Prachaticích dne 22. ledna 2025									V Praze 23. ledna 2025

Za objednatele:						Za zhotovitele:

| Elektronicky podepsáno | Elektronicky podepsáno |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Ing. František Šebesta vedoucí Pobočky Prachatic Státní pozemkový úřad | Ing. Jana Švábová jednatelka společnosti AGROPLAN, spol. s r.o. |