# Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

# č. 624-2019-508101

# na zpracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice“ uzavřené dne 19.08.2019       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

# mezi :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa:	Jiráskova 2528, Chomutov

Zastoupený:	Ing. Jiřím Pavlišem DiS, zástupcem ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Pavliš DiS, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov

Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov

Tel.	+420 725 901 470

E-mail:	s.trnkova@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.

Sídlo:	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx

Tel./Fax:	xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx

E-mail:	xxxxxxxxxxx

ID DS:	s85762s

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:	0720092329/0800

IČO:	40527514

DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o dílo:

# Čl. I

  - Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.08.2019 smlouvu o dílo č. 624-2019-508101 (číslo smlouvy objednatele) ve znění dodatků č. 1 až 3, jejímž předmětem je provedení díla – návrh komplexních pozemkových úprav v k.ú. Strupčice (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí] a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí.

  - Důvodem ukončení předmětné smlouvy o dílo je značný zásah do rozsahu předmětu plnění a ceny díla za celou zakázku vystoupením majoritních vlastníků z řízení o KoPÚ.

  - Vršanská uhelná, a.s. a DIAMO státní podnik při zpracování nároků vlastníků vyjádřili nesouhlas se zařazením pozemků, u kterých je potřeba souhlas dle § 3 odst. 3 zákona 139/2002 Sb., mezi pozemky řešené dle § 2 zákona. Po projednání vlastníci souhlasili, že pozemky budou tzv. neřešené dle § 2 zákona a dojde u nich pouze k obnově geodetických informací. Dle uvedeného by byla změna provedena přibližně na 1/3 výměry zájmového území. Po provedené kalkulaci zhotovitelem na navýšení měrných jednotek neřešených pozemků byla spočítána i absolutní hodnota změny závazku ze smlouvy a toto navýšení by činilo 93 % původní hodnoty závazku.

  - Změna závazku ze smlouvy není v takovéto výši dle zákona možná, proto se objednatel a zhotovitel společně dohodli na ukončení předmětné smlouvy o dílo.

# Čl. II

  - Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny dílčí fakturační celky hlavního fakturačního celku Přípravné práce. Tyto dílčí fakturační celky byly odevzdány řádně bez vad a nedodělku dle smluvního ujednání.

  - Zhotovitel provedl i částečné práce na části díla 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení, a to v rozsahu 168 hod. za cenu 126 000 Kč bez DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že práce na částech díla, fakturační celky - 3.5. Návrhové práce (část) a 3.6. Mapové dílo, dle předmětné smlouvy o dílo, které nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele zahajovány, nebudou již provedeny.

  - Objednatel i zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. Za provedení díla byla dle skutečně zpracovaných měrných jednotek vyfakturována částka ve výši 1 858 350 Kč bez DPH, 2 248 603,50 Kč s DPH.

  - Obě smluvní strany se tímto dohodly na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 3, a to ke dni podpisu této dohody smluvními stranami.

Čl. III

  - Práva a povinnosti smluvních stran touto dohodou výslovné neupravené se řídí občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude uveřejněna, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti nekterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

  - Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejích uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany dohody prohlašují, že tuto dohodu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že tato dohoda je projevem jejich svobodné vůle a že si tuto dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Na důkaz shody ve formě i obsahu připojují smluvní strany své podpisy.

| V Teplicích dne 29.01.2025 | V Plzni dne 28.01.2025 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| „elektronicky podepsáno“ |  |
| Ing. Jiří Pavliš, DiS. zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj | Martin Vondráček jednatel |

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - příloha dohody o ukončení smlouvy o dílo na KoPÚ Strupčice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo i v trvalých porostech | ha | 1113 | 800 | 890 400 | 30.11.2020 |
|  | Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.2 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 198 | 2 200 | 435 600 | 30.11.2020 |
|  | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné služby | 100 bm | 8 | 2 200 | 17 600 | 30.4.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
|  | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 5 000 | 0 |  |
| 3.4.3. | Rozbor současného stavu | ha | 1113 | 150 | 166 950 | 30.11.2020 |
| 3.4.4. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1109 | 200 | 221 800 | 31.3.2021 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 732 350 | 30.4.2021 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | hod | 168 | 750 | 126 000 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 80 | 500 | 0 | nebude plněno |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 800 | 0 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 800 | 0 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 1109 | 700 | 0 | nebude plněno |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 20 000 | 0 | nebude plněno |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 126 000 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 1109 | 220 | 0 | nebude plněno |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 732 350,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 126 000,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 858 350,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 390 253,50 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 248 603,50 Kč |  |