Dohoda

o zrušení smlouvy o dílo  uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice4, 370 01 České Budějovice

Pobočka Strakonice

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

zastoupený:		Ing. Richardem Valným

vedoucím Pobočky Strakonice

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richardem Valným

vedoucí Pobočky Strakonice

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Šíma

odborný rada, Pobočka Strakonice

Tel.:		+420 702 153 011

E-mail:		strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČ:		01312774

DIČ:		není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno:                              				Tisox s.r.o.

Sídlo:							Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Zastoupený:						Ing. Michal Türk, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Türk

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:					Fio Banka a.s.

Číslo účtu:						2701302887/2010

IČ/DIČ:						06464068/CZ 06464068 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 26722.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.7.2024 smlouvu o dílo č. 673-2024-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Projektová dokumentace: Most v k.ú. Krty u Strakonic“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

- Vzhledem k tomu, že je zhotovitel od 30.11.2024 v prodlení s plněním odevzdáním Díla oproti Smlouvou stanovenému termínu, dohodly se smluvní strany na zrušení této Smlouvy ke dni 21.1.2025 tak, jak bylo projednáno se zhotovitelem dne 21.1.2025 na kontrolním dnu.

- Článek III.

- Objednatel vyúčtuje zhotoviteli sankce za nesplnění odevzdání Díla ve sjednaném termínu. Ke dni 21.1.2025 činí sankce za období 30.11.2024 – 21.1.2025 6 227,50,- Kč (slovy šesttisícdvěstědvacetsedmkorunčeskýchpadesáthaléřů) za 53 dnů prodlení.

- Zhotovitel uznává sankce za nesplnění díla ve sjednaném termánu v uvedené výši jako svůj dluh vůči objednateli, a to jak co do důvodů, tak i výše sankce.

- Článek IV.

- Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), tuto Dohotu, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednistvím resgistru smluv objednatl.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dohodu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dohoda nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Ve Strakonicích dne 29.1.2025

| Za objednatele | Za zhotovitele |
| --- | --- |
| elektronicky podepsáno | elektronicky podepsáno |
| …………………………………… | …………………………………… |

Ing. Richard Valný                                                        Ing. Michal Türk                                                                            vedoucí Pobočky Strakonice                                          jednatel společnosti

V technických záležitostech:

elektronicky podepsáno

| …………………………………… |  |
| --- | --- |

Ing. Vladimír Šíma   										               Pobočka Strakonice