D O D A T E K   č.  1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1119/2024,

číslo smlouvy objednatele: 788-2024-544204 ze dne 1. 8. 2024

„PD na společná zařízení Hluboká u Skutče, Možděnice a Trhová Kamenice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Pobočka Chrudim

Adresa: Poděbradova 909, 537 01 Chrudim

zastoupený:	Ing. Ivou Bosákovou, vedoucí Pobočky Chrudim

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hromádko, odborný rada  Pobočky   Chrudim

Tel.:	+420 725 918 685

E-mail:	z.hromadko@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČ:	01312774

DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název/Jméno:                     				APC SILNICE s.r.o.

Sídlo:							Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno

Zastoupený:						Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Rambousek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx

Bankovní spojení:					KB Brno - město

Číslo účtu:						7243290227/0100

IČ/DIČ:						60705981 / CZ60705981 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132.

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XIII. bodu 13.6 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna termínu plnění u projektové dokumentace pro k.ú. Hluboká u Skutče. Důvodem změny termínu jsou chybějící vyjádření od obeslaných DOSS.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujícího ustanovení smlouvy o dílo:

V článku III Doba plnění se v bodě 3.1.1 mění termín plnění takto:

k.ú. Hluboká u Skutče				31. 03. 2025

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi 31. 1. 2025				V Brně 31. 1. 2025

„elektronicky podepsáno“

………………………………………….		…………………………………………….

Ing. Iva Bosáková					Ing. Martin Rambousek

vedoucí Pobočky Chrudim                                         jednatel společnosti