- DODATEK Č. 1 SMLOUVY NA VÝSADBU (PRV)

- Výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice

- (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Kroměříž

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí 	pobočky Kroměříž

Tel. / E-mail:	+420 725 970 656
radka.zabojnikova@spu.gov.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku: 	Ing. Petr Šošolík

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

FLORSTYL s.r.o.

Sídlo: 	náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovice

Zastoupený:	Ing. Aleš Galář, jednatel

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

ID DS:	ati6puk

V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x

Tel.:	x x x x x x x x x x

E-mail:	x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu:	272699038/0300

IČO:	60731346

DIČ:	CZ60731346 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17463.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1.	Mezi účastníky byla dne 29. 8. 2024 sepsána smlouva o dílo na realizaci výsadeb s názvem Výsadba LBC Háje, LBK 769703-2 a IP3 v k. ú. Třebětice (dále jen „smlouva“).

2.	V průběhu realizace výsadeb bylo zjištěno několik skutečností, na základě kterých požádal zhotovitel díla o vyhotovení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Jedná se o nedostupnost keře klokoč zpeřený na tuzemském trhu, nesoulad mezi technickou zprávou a výkazem výměr, nutnost použití vhodnějšího materiálu k mulčování rostlin a výstavbě oplocenky. Navržené změny jsou nezbytné pro řádné dokončení díla s požadovanou životností a nebude jimi dotčena celková povaha zakázky. Provedení změn je odsouhlaseno autorským dozorem i technickým dozorem stavebníka. Pobočka Kroměříž se změnou vyslovila souhlas.

3.	Jedná se o první změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku na zhotovení stavby činila 2 469 984,70 Kč bez DPH. Celková hodnota změny dle dodatku č. 1 je ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ ve výši 246927,82 Kč bez DPH (plus 175 928,72 Kč bez DPH, minus 70 999,10 Kč bez DPH), což odpovídá 9,99 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 1 bude zvýšena o 104 929,62 Kč bez DPH.

4.	S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 8. 2024.

I.

Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo – položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), která je nedílnou součástí smlouvy, se upravuje v položkách a počtech měrných jednotek.

II.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí								2 574 914,32 Kč

DPH 21 % činí								   540 732,01 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí				3 115 646,33 Kč

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 8. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 Upravený oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

| Zlín, dne 5. 2. 2025 | Kunovice, dne 4. 2. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| „elektronicky podepsáno“ | „elektronicky podepsáno“ |  |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Ing. Mlada Augustinová ředitelka objednatel |  | FLORSTYL s.r.o. Ing. Aleš Galář jednatel zhotovitel |  |

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík.